Гарантийные объекты 2015 года по состоянию на 25.05.2016

| Наименование объекта | Подрядная организация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| АВТОДОРОГИ (ремонт) |  |  |
| Бежицкий район |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Союзной (от ул. 22-го Съезда КПСС до ул. Болховской) | ОАО «Дорожное строительное управление №6» | Просадка в месте производства земляных работ, застой воды, износ покрытия – 10 м2, раскрытие швов сопряжения – 7 п/м (необходимо устранить) |
| Ремонт тротуара по ул. Бежицкой (от школы №20 до ул. Объездной) | МБУ «Дорожное управление Бежицкого района» г. Брянска | Износ покрытия – 3 м2, повален бордюр (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. Делегатской (от пер. Депутатского до ул. Каманина) ремонт тротуара | ЗАО «Брянское ППЖТ» | Земляные работы |
| Ремонт автодороги по ул. Ульянова, М.Гвардии (пересечение) | ООО «ДРСУ-1» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Почтовой (от ул. Маяковского до ул. 50-ой Армии) | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. Союзной до ул. Литейной) | ОАО «Брянскавтодор» | Разрушение кромки проезжей части 1 м2, застой воды (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. Окружной (от ул. Вокзальной до ул. Ново-Советской) | ЗАО «Брянское ППЖТ» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. Бежицкого) | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. Бежицкого) (2 этап) | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Володарский район |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. 3-я Разина (от ул. Профсоюзов до ул. Одесской) | ОАО «Дорожное строительное управление №6» | Разрушение кромки в результате строительства водопровода |
| Ремонт автодороги по ул. 2-ой Разина (от ул. Одесской до ул. Абашева) | МБУ «ДУ Советского района» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Чичерина | ОАО «ДСУ-6» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Речной | ОАО «Брянскавтодор» | Локальная ямочность - 5 м2, износ покрытия – 40 м2 (необходимо устранить) |
| Советский район |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. 2-я Почепская | ООО КС «Капстрой- НН» | Застой воды, раскрытие швов сопряжения – 30 п\м, земляные работы, ямочность – 2 м2 (не устранено) |
| Ремонт автодороги по ул. 3-го Июля (от ул. Малыгина до ул. 9-го Января; вдоль дома №9 по ул. 3-го Июля) | ОАО «Брянскавтодор» | Просадка в месте производства земляных работ |
| Ремонт автодороги по ул. Ново-Некрасовской (от ул. Некрасова до ул. Калинина) | ЗАО «Брянское ППЖТ» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской до дома №106) | ОАО «Брянскавтодор» | Ямочность – 2,5 м2 Разрушено укрепление лотка на выходе из трубы (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. Лазо (от д. №9 до ул. 2-ой Почепской; от ул.2-ой Ломоносова до ул. 2-ой Толмачевской | ООО «ДорЭлит» | Не заделаны места отбора кернов, земляные работы (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. Калинина (от МУСП по ВПД ул. Калинина 268 до ул. Ново-Некрасовской) | ОАО «Брянскавтодор» | Раскрытие шва сопряжения – 3 п\м (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. 2-ой Толмачевской | ООО «ДорЭлит» | Не заделаны места отбора кернов, провал – 0,5 м2 (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по пер. Дальнему | ООО «ЛКстрой | Разрушения вокруг колодца, не заделаны швы на подпорной стенки (устранено) |
| Ремонт автодороги по ул. Ново-Некрасовской (от д. №2 до пер. Дальнего) | ООО «ЛКстрой» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской до дома №106) (доп. работы) | ООО «Брянскагродорстрой» | Провал в месте производства земляных работ водоканалом Локальное разрушение лотка 0,5 м2 (необходимо устранить) |
| Ремонт тротуара по пр-ту Ст. Димитрова (от ул. Костычева до дома №7) (нечетная сторона) | МБУ «ДУ Советского района» | Замечаний нет |
| Фокинский район |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. 2-ая Аллея (от д.№4 до ул. Чапаева; от ул. Б.Хмельницкого до ул. Гомельской) | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Гомельской (от ул. Дзержинского до ул. 2-ая Аллея) | ОАО «Брянскавтодор | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Снежетьский Вал (от пр-та Московского до моста через р. Снежеть) | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Ремонт автодороги по ул. Транспортной | ОАО «Брянскавтодор» | Локальная ямочность 2 м2 (необходимо устранить) |
| Ремонт автодороги по ул. 2-ая Аллея (от ул. Чапаева до ул. Б.Хмельницкого) | ООО «Дорожник | Ямочность – 2 м2 (устранено) |
| ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Ремонт моста в створе пр-та Московского в Советском районе г. Брянска | ОАО «Брянскавтодор» | Замечаний нет |
| Ремонт моста через овраг Верхний Судок в Советском районе г. Брянск | ПСК «Днепр» | Ямочность на тротуарах – 10 м2 (необходимо устранить) |
| Капитальный ремонт автодорог |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ульянова, Бурова, Камозина в Бежицком районе (завершающий этап) | ОАО «Брянскавтодор» | Застой воды, просадки плиточного покрытия (необходимо устранить) |