Постановление БГА от 09-02-2016 № 326-п

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы |  |
| --- | --- |

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию                          в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»                          на 2016-2025 годы» в целях ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы,                  в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на основании вышеизложенного

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы.

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы Брянской городской администрации.

Глава администрации		А.Н. Макаров

|  | Утвержден постановлением Брянской городской администрации от 09.02.2016 № 326-п |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию дополнительных мест

в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены

и перевода учащихся из зданий с износом                      50 процентов и выше в новые школы, в соответствии

с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

Управление образования

Брянской городской администрации

Город Брянск

2016 год

I. Характеристика проблемы

Постановлением утверждается план мероприятий («дорожная карта») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на  2016-2025 годы (далее – План мероприятий), разработанный в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014  № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1), во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города Брянска требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  01.06. 2012

№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в 2015-2016 учебном году в городе Брянске в 38 школах (56,7% от общего количества школ) образовательный процесс организован в две смены, 8 641 учащийся (29,7% от их общей численности) обучаются во вторую смену. Из них 6 500 – обучающиеся начальных классов.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество школьников, обучающихся во вторую смену, в городе Брянске будет увеличиваться.

Следует учитывать, что численность обучающихся в школах города Брянска до 2025 года согласно демографическому прогнозу возрастет примерно на 7,0 тыс. человек.

Принимаемые меры по укреплению и развитию материально-технической базы школ снизили, но не решили проблему несоответствия школьной инфраструктуры новым требованиям. Школ, находящихся в аварийном состоянии, в городе Брянске нет. Однако многие здания школ построены в середине прошлого века и ранее и не в полной мере отвечают современным требованиям.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 8,8 тыс. мест.

Достижение этих показателей планируется:

- за счет строительства новых зданий школ и объектов инфраструктуры по типовым проектам в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета  - 5000 учебных мест;

-за счет оптимизации загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ - 1716 учебных мест,

-за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных (приобретение, аренда зданий и помещений) - 1170 учебных мест;

-за счет капитального ремонта, реконструкций, пристроек к зданиям – 950 учебных мест.

Так, в 2016 - 2020 годах планируется строительство 3 новых зданий школ (3000 новых мест), 2 пристроек (950 новых мест) и создание 2886 новых учебных мест за счёт эффективного использования имеющихся помещений школ и свободных площадей в других общеобразовательных организациях города.

В 2021 - 2025 годах планируется создать 2000 новых мест за счет строительства 2-х новых школ.

Необходимость реализации этих мероприятий обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации,

а также целевые показатели (индикаторы) реализации Плана мероприятий

Целью Плана мероприятий является создание в городе Брянске новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в  1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций.

Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий приведены в приложении №1.

Мероприятия реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы на обучение в одну смену (все 10 - 11(12) классы в городе Брянске обучаются в первую смену) и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода школьников 5-9 классов на обучение в одну смену.

На II этапе к 2022 году планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы 8836 новых учебных мест.

III. Мероприятия

В целях реализации основной задачи Плана мероприятий в 2016 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

План мероприятий включает в себя:

- строительство школ в городе Брянске с использованием типовых проектов (5 школ по 1000 мест),

- оптимизацию загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ - 1716 учебных мест,

- использование свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных (приобретение, аренда зданий и помещений) - 1170 учебных мест;

- строительство пристроек к зданиям (на 600 мест - к лицею №27  и на 350 мест - к СОШ №51).

Мероприятия приведены в приложении № 2.

IV. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета города Брянска и привлечения внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на 2016 - 2025 годы составит 2693,848 млн. рублей*, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -  1885,940 млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета  -  673,550 млн. рублей;

- за счет средств бюджета города Брянска – 134,358 млн. рублей;

- за счет внебюджетных источников -.

Объем финансирования на 2016 - 2020 годы составит                     1831,768 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1282,484 млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 458,030 млн. рублей;

- за счет средств бюджета города Брянска – 91,254 млн. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 0 рублей.

Объем финансирования на 2021 - 2025 годы составит                          862,080 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -  603,456 млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета -  215,520 млн. рублей;

- за счет средств бюджета города Брянска – 43,104 млн. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 0 рублей.

*Расчёты ориентировочной стоимости строительства произведены  на основании укрупнённых нормативов цены строительства объектов образования (НЦС 81-01-03-2014 «Объекты народного образования»).

Потребность в объемах финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов, средств бюджета города Брянска и внебюджетных источников приведена в приложении № 3.

V. Механизмы реализации

Ответственным исполнителем - координатором Плана мероприятий является управление  образования Брянской городской администрации.

Соисполнители: МКУ «Управление капитального строительства»              г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

Управление  образования Брянской городской администрации в ходе выполнения мероприятий:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;

вносит в Брянскую городскую администрацию проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий;

составляет план мероприятий;

вносит в Брянскую городскую администрацию предложения о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;

организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.

МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска в ходе выполнения Плана мероприятий:

осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение мероприятий в части строительства новых школ и пристроев к зданиям, капитальных ремонтов, реконструкции;

осуществляет подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;

обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана мероприятий;

ведёт ежеквартальную отчетность по реализации Плана мероприятий, а также мониторинг реализации мероприятий.

План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте Брянской городской администрации.

VI. Оценка эффективности

Эффективность Плана мероприятий оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1.

Заместитель начальника управления образования	                      П.П. Артюхов

Начальник управления образования                                                А.М. Кравченко

Первый заместитель Главы администрации			             В.Н. Предёха

Приложение N 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы,

в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на  2016-2025 годы

Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) на 2016 - 2020 годы

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска - всего | единиц | 216 | 2433 | 1053 | 1350 | 1000 | 1000 |
| в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета | единиц |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| за счет эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц |  | 1263 | 453 |  |  |  |
| за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных | единиц |  | 1170 |  |  |  |  |
| введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям | единиц | 216 |  | 600 | 350 |  |  |
| 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Брянска - всего | процентов | 81 | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 67 | 70 | 75 | 80-90 | 90-100 | 100 |
| обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

на 2021 - 2025 годы

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
| 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска - всего |  | единиц |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета |  | единиц |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| за счет эффективного использования имеющихся помещений школ |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Брянска- всего | процентов |  | 87 |  | 90 |  | 90 |  | 95-100 |  | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 100 |  | 100 |  |
| обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

Заместитель начальника управления образования						                                     П.П. Артюхов

Начальник управления образования	                                                                           А.М. Кравченко

Первый заместитель Главы администрации					                                                         В.Н. Предёха

Приложение N 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы,

в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на  2016-2025 годы

Таблица 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  на 2016 - 2020 годы

| Наименование реализуемых мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 | 9 |
| План мероприятий («дорожная карта») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 -2025 годы | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации | всего | 36000,0 | 281200,0 | 652488,0 | 431040,0 |  |  |  |  |  | 431040,0 | 1)увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета: 2016 -; 2017 -; 2018 - на 1; 2019 – на 1; 2020 – на 1. 2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска - всего на 6836: 2016 - на 2433; 2017 - на 1053; 2018– на 1350; 2019 – на 1000; 2020 – на 1000. В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета - на 3000: 2016 -; 2017 -; 2018 - на 1000; 2019 – на 1000; 2020 – на 1000. |
|  |  | средства областного бюджета |  | 74000,0 | 168510.0 | 107760,0 |  |  |  |  |  | 107760,0 |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 207200,0 | 471828,0 |  | 301728,0 |  |  |  |  | 301728,0 |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска | 36000,0 | - | 12150,0 |  | 21552,0 |  |  |  |  | 21552,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска путем строительства школ | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации | Всего | 22000.0 |  | 409488,0 |  | 431040,0 |  |  |  | 431040,0 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | 107760,0 |  | 107760,0 |  |  |  | 107760,0 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  | 301728,0 |  | 301728,0 |  |  |  | 301728,0 |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска | 22000,0 |  |  |  | 21552,0 |  |  |  | 21552,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. Школа в мкр № 4 в Советском районе г. Брянска | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего | 22000,0 |  | 409488,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – изготовление ПСД, начало строительства здания школы; 2018 год – ввод здания школы в эксплуатацию. Увеличение на 1000 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | 107760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  | 301728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска | 22000.0 (из них: 1000,0 - ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Школа в мкр «Камвольный» в Бежицком районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего |  |  |  |  | 431040,0 |  |  |  |  |  | 2017 год – начало строительства здания школы; 2019 год – ввод здания школы в эксплуатацию. Увеличение на 1000 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 107760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 301728,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  |  |  |  | 21552,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источн. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Школа в мкр «Орловский» в Фокинском районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 431040,0 |  |  | 2018 год – начало строительства здания школы; 2020 год – ввод здания школы в эксплуатацию. Увеличение на 1000 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 107760,0 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 301728,0 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  |  |  |  |  |  |  | 21552,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство пристроек к зданиям школ | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего | 14000,0 | 281200,0 | 243000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 74000,0 | 60750.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 207200,0 | 170100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска | 14000,0 | - | 12150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Пристройка на 600 мест к лицею №27 в Фокинском районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего | 14000,0 | 281200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – корректировка ПСД, технологическое присоединение, начало строительства; 2017 год – ввод пристройки в эксплуатацию. Увеличение на 600 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  | 74000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 207200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска | 14000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Пристройка к школе №51 в Фокинском районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего |  |  | 243000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год – изготовление ПСД; 2018 год – ввод пристройки в эксплуатацию. Увеличение на 350 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | 60750.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  | 170100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  |  | 12150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  на 2021 - 2025 годы

| Наименование реализуемых мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| План мероприятий («дорожная карта») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации | всего |  | 431040,0 |  | 431040,0 |  |  |  | 1)увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета: 2021 -; 2022 - на 1; 2023 –; 2024 – на 1; 2025 –. 2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска - всего на 2000: 2021 –; 2022 - на 1000; 2023 –; 2024 – на 1000; 2025 –. В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета - на 2000: 2021 -; 2022 - на 1000; 2023 -; 2024 – на 1000; 2025 –. |
|  |  | средства областного бюджета |  | 107760,0 |  | 107760,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 301728,0 |  |  | 301728,0 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска внебюджетные источники |  | 21552,0 |  |  | 21552,0 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска путем строительства школ | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации | Всего |  | 431040,0 |  |  | 431040,0 |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 107760,0 |  |  | 107760,0 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 301728,0 |  |  | 301728,0 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  | 21552,0 |  |  | 21552,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1 Школа в районе областной больницы в Советском районе г. Брянска | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего |  | 431040,0 |  |  |  |  |  | 2021 год – начало строительства здания школы; 2022 год – ввод здания школы в эксплуатацию. Увеличение на 1000 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средства областного бюджета |  | 107760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 301728,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  | 21552,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Школа в мкр «Гидропарк» в Володарском районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска | Всего |  |  | 431040,0 |  |  |  |  | 2022 год – начало строительства здания школы; 2024 год – ввод здания школы в эксплуатацию. Увеличение на 1000 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях.. |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | 107760,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  | 301728,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города Брянска |  |  | 21552,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  на 2016 - 2025 годы

| Наименования реализуемых мероприятий | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальное строительство новых школ: |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Школа в мкр № 4 в Советском районе г. Брянска | Начало стр-ва |  | Введение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Школа в мкр «Камвольный» в Бежицком районе г. Брянска |  | Начало стр-ва |  | Введение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 3.Школа в мкр «Орловский» в Фокинском районе г. Брянска |  |  | Начало стр-ва |  | Введение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 4. Школа в районе областной больницы в Советском районе г. Брянска |  |  |  |  |  | Начало стр-ва | Введение в эксплуатацию |  |  |  |
| 5. Школа в мкр «Гидропарк» в Володарском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  | Начало стр-ва | Введение в эксплуатацию |  |
| Перспективные микрорайоны города Брянска для строительства школ на втором этапе реализации плана мероприятий («дорожной карты») в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежицкий район 6. Школа в мкр «Московский» в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Строительство 2-х школ в микрорайоне «Флотский»в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Школа в мкр «Молодёжный» в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Володарский район 9. Школа в мкр «Речной» в Володарском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Школа в мкр «Новостройка» (пер. Детский) в Володарском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район 11. Строительство 4-х школ в микрорайоне старого аэропорта в Советском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пристроек к зданиям школ |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Пристройка на 600 мест к лицею № 27 в Фокинском районе г. Брянска | Начало стр-ва | Введение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пристройка на 350 мест к школе № 51 в Фокинском районе г. Брянска |  | Начало стр-ва | Введение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные объекты города Брянска для строительства пристроек на втором этапе реализации плана мероприятий («дорожной карты») в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежицкий район 3. Пристройка к гимназии № 5 в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Пристройка к школе № 53 в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Пристройка к школе № 67 в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Пристройка к школе № 12 в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Пристройка к школе № 14 в Бежицком районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Володарский район 8. Пристройка к школе № 58 в Володарском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район 9. Пристройка к лицею № 1 в Советском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Пристройка к гимназии № 7 в Советском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Пристройка к школе № 9 в Советском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фокинский район 12. Пристройка к гимназии №1 в Фокинском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристройка к школе №36 в Фокинском районе г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления образования						                                     П.П. Артюхов

Начальник управления образования	                                                                           А.М. Кравченко

Первый заместитель Главы администрации					                                                         В.Н. Предёха

Приложение N 3

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы,

в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на  2016-2025 годы

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  на 2016 - 2025 годы

(млн. рублей)*

| Мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Брянска | за счет внебюджетных источников |
| Введение новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2016 - 2025 годы – всего | 2693,848 | 1885,94 | 673,55 | 134,358 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2016 - 2020 годы | 1831,768 | 1282,484 | 458,030 | 91.254 | - |
|  | 2021 - 2025 годы | 862,080 | 603,456 | 215,520 | 43,104 | - |

*Расчёты ориентировочной стоимости строительства произведены  на основании  укрупнённых нормативов цены строительства объектов образования (НЦС 81-01-03-2014 «Объекты народного образования».

Заместитель начальника управления образования						                                     П.П. Артюхов

Начальник управления образования	                                                                           А.М. Кравченко

Первый заместитель Главы администрации					                                                         В.Н. Предёха