Постановление Брянской городской администрации

от 30-12-2016 № 4696-п

О внесении изменений в постановление

Брянской городской администрации

от  30.12.2015 № 4536-п  «Об утверждении

#### муниципальной программы

города  Брянска «Повышение безопасности

дорожного движения в  городе Брянске»

на 2016-2018 годы

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328  «О бюджете города Брянска на 2016 год», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации                              от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»  на               2016-2018 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п,  от 11.05.2016 № 1484-п, от  07.06.2016   № 1877-п, от 14.07.2016 № 2393-п, от 27.07.2016   № 2563-п, от 10.08.02016 № 2806-п, от 20.10.2016 № 3673-п, от 03.11.2016  № 3857-п, от 12.12.2016 № 4335-п) следующее изменение:

- в наименовании и пункте 1 постановления слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016-2019 годы».

2. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015                       № 4536-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2018 годы»    (в редакции постановлений Брянской городской администрации                         от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п,  от 11.05.2016 № 1484-п,   от  07.06.2016 № 1877-п, от 14.07.2016 № 2393-п, от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.02016 № 2806-п, от 20.10.2016 № 3673-п, от 03.11.2016 № 3857-п, от 12.12.2016 № 4335-п) изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации  Н.А. Сергеева.

И.о. Главы администрации					        В.Н. Предеха

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                     	                                                                     к постановлению     	                     							        Брянской городской              	                                                                     администрации                                                                                                             	                                                                     от 30.12.2016 № 4696-п

«Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                     	                                               к постановлению

Брянской городской

администрации

от 30.12.2015 № 4536-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            ГОРОДА БРЯНСКА

«ПОВЫШЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ                                         В  ГОРОДЕ  БРЯНСКЕ»

на  2016-2019 ГОДЫ

Брянская  городская администрация

Город Брянск

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Брянска

«Повышение безопасности дорожного движения  в  городе Брянске»

на  2016 -2019 годы

| ### Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016 – 2019 годы |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители программы | Брянская городская администрация (отдел по транспорту) – в рамках реализации мероприятий программы 2016 года |
| Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы: - расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог; - расходы по ремонту городских автомобильных дорог; - расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог; - расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Брянска; - расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений; - содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе; - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности. |
| Цели муниципальной программы | Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск» |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней; - развитие дорожной сети |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2019 годы |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего: 1 868 380,429 тыс. руб. в том числе: 2016 год- 1 603 259,429 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность – 175 633,400 тыс. руб. 2017 год- 93 421,000 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность – 3 041,698 тыс. руб. 2018 год- 82 100,0 тыс. руб. 2019 год- 89 600,0 тыс. руб. в том числе бюджет города – 583 119,254 тыс. руб., в т.ч.: 2016 год - 317 998,254 тыс. руб. в т.ч. кредиторская задолженность – 90 549,481 тыс. руб. 2017 год - 93 421,000 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность – 3 041,698 тыс. руб. 2018 год - 82 100,0 тыс. руб. 2019 год – 89 600,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2016г- 35,8 % 2017г- 35,8 % 2018г- 35,0 % 2019г- 35,0 % Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным ус-тройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском светофорном хозяйстве 2016 год- 62% 2017 год- 70,7% 2018 год- 78,3% 2019 год- 78,3% Реконструкция объектов дорожной сети: 2016 год - 2 объекта 2017 год - 1 объект 2018 год - 0 объектов 2019 год - 0 объектов |

1. Характеристика текущего состояния

дорожного хозяйства

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2019 годы  направлена на финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений,  реконструкции  объектов дорожного  хозяйства, расположенных на территории муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянске насчитывается  порядка 1050 дорог 1-4 категории, общей протяженностью 818 км,  в том числе дорог 1 категории с движением общественного транспорта –  174 км.

Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7-8 лет (ежегодный амортизационный износ составляет 12,5% - 14,5%). Общий износ усовершенствованных дорог города Брянска составляет  сегодня                    порядка 85%.

Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонта городских дорог необходимо ежегодно производить ремонт асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовых вложений должен составлять  от 700 млн. руб. до 1000 млн. рублей ежегодно в течение ближайших 5 лет).

В неудовлетворительном состоянии находятся  городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На территории города Брянска  находится  20 объектов  искусственных сооружений. Большинство объектов введено  в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает их пропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортным нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В первую очередь  необходим капремонт Литейного     и Октябрьского мостов, реконструкция Первомайского моста, путепровода через железнодорожные пути ст. Брянск 1. Велика потребность в ремонте  и капремонте дворовых территорий и проездов к ним.

Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не  отвечающих нормативным требованиям, стало  отсутствие

возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с      установленными   межремонтными  сроками при  прогрессирующем  росте

автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.

Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется  с учетом  предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда, что  позволит существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:

- принятие нормативного акта, способствующего рациональному использованию  бюджетных средств - постановление Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт искусственных сооружений в городе  Брянске и Правил расчета размера  ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели»;

- взаимодействие с областными структурами.

Следует отметить, что с недостатками в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети областного центра связано практически каждое второе дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП).

Совершению ДТП сопутствуют и недостатки в организации дорожного движения. В настоящее время в городе Брянске эксплуатируется 95 светофорных объектов, 7262 дорожных знаков и указателей. Вместе с тем, в городе Брянске требуется внедрение технических средств организации дорожного движения нового поколения, использование передовых методов их применения.

Всего за 9 месяцев 2015 года Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в городе зарегистрировано 357 ДТП,              в которых 17 человек погибло и 419 - получили ране​ния различной степени тяжести. Тяжесть последствий от ДТП составила 3,4 погибших на            100 пострадавших. За этот же период 2014 года было зарегистрировано   392 происшествия, в которых 40 человек погибло, 453 - получили ранения, тяжесть последствий составляла – 8,1 на 100 пострадавших. В сравнении            с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества происшествий на 8,9 процентов (-35 ДТП), количества погибших на        57,5 процентов (-23 погибших) и травмированных участников дорожного движения на 5,7 % (-34 пострадавших).

За 9 месяцев 2015 года в городе зарегистрировано 34 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет, в результате которых              2 ребенка погибло и 34 - получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП с участием детей возросло на 14 ДТП (+70 процентов), количество погибших возросло на 1 ребенка (+100 процентов).

Аварийность на транспорте в городе наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в сфере содержания автомобильных дорог и, соответственно технических средств организации дорожного движения, с помощью программно-целевого метода управления, которое предполагает разработку муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016 – 2019 годы.

Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети города, планомерно сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать состояние технических средств организации дорожного движения, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в городе  Брянске в целом.

#### 2.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

Целью  муниципальной программы является:

- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах  муниципального образования  «город Брянск».

В рамках достижения  цели решаются следующие задачи:

- обеспечение безопасности дорожного движения, посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней;

- развитие  дорожной сети.

#### 3. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в                2016 -2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета.

Общий объем  ассигнований на реализацию  муниципальной программы –  1 868 380,429 тыс. руб.                                           (тыс. руб.)

| Наименование мероприятий | Ответствен-ный испол-нитель | Источ-ник финансирования | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 20 601,767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 278 991,548 |  |  |  |
|  |  | федера-льный бюджет | 75 715,000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 375 308,315 |  |  |  |
| Расходы по ремонту городских автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 58 608,414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 190 367,969 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 248 976,383 |  |  |  |
| Расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 0,0 | 14 531,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворо-вых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов г. Брянска | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 23 822,929 | 2 832,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 169 706,206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 193 529,135 | 2 832,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 1 697,269 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации Брянская городская админист-рация (отдел по транспорту) | бюджет города | 182 698,787 | 16 300,0 | 34 000,0 | 34 000,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 100 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 282 698,787 | 16 300,0 | 34 000,0 | 34 000,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-пальной собственности | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству городской админист-рации | бюджет города | 30 569,088 | 55 758,0 | 30 500,0 | 38 000,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 234 840,702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федера-льный бюджет | 235 639,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 501 049,540 | 55 758,0 | 30 500,0 | 38 000,0 |
|  |  | ВСЕГО: в том числе | 1 603 259,429 | 93 421,0 | 82 100,0 | 89 600,0 |
|  |  | бюджет города | 317 998,254 | 93 421,0 | 82 100,0 | 89 600,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 973 906,425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федера-льный бюджет | 311 354,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по жилищно-коммуналь-ному хозяйству Брянской городской админист-рации | ВСЕГО в т.ч. | 1 577 893,277 | 93 421,0 | 82 100,0 | 89 600,0 |
|  |  | бюджет города | 292 632,102 | 93 421,0 | 82 100,0 | 89 600,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 973 906,425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федера-льный бюджет | 311 354,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Брянская городская админист-рация (отдел по транспорту) | ВСЕГО в т.ч. | 25 366,152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 25 366,152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | област-ной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,

включенных  в состав муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы:

-  расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;

- расходы по ремонту городских автомобильных дорог;

- расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог;

- расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Брянска;

- расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;

- содержание  автомобильных дорог  и искусственных сооружений в их составе;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной      собственности.

6. Ожидаемые результаты - конечные  результаты (индикаторы)

реализации муниципальной программы

В ходе реализации  муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.

| Наименование | Ед. изме-рения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,8 | 35,8 | 35,0 | 35,0 |
| Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом, в городском светофорном хозяйстве | % | 62 | 70,7 | 78,3 | 78,3 |
| Реконструкция объектов дорожной сети | объект | 2 | 1 | 0 | 0 |

- Методика расчета показателей

1. Показатель «Доля протяженности  автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения» определяется на основании  данных формы статистического наблюдения  № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:

L н.о. = (L общ.– L норм.) / L общ. * 100% ,  где:

L н.о. – доля  протяженности  автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%);

L общ. –  общая протяженность  дорог общего пользования местного значения;

L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).

2. Показатель «Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом, в городском светофорном хозяйстве» определяется по формуле:

Т св.= Т уст./ Т сущ. * 100%   , где:

Т св.- доля светофорных объектов на светодиодах в городском светофорном хозяйстве;

Т уст.- количество установленных  светофорных объектов на светодиоде в городе;

Т сущ.- количество  существующих светофорных объектов на светодиоде в городском светофорном  хозяйстве (информация                МБУ «ЦОДД»  г. Брянска);

3. Показатель «Реконструкция объектов дорожной сети» определяется на основании  отчетных данных   комитета по ЖКХ Брянской городской администрации  о фактическом  выполнении  мероприятий.

План

реализации муниципальной  программы города Брянска «Повышение безопасности  дорожного  движения в  городе  Брянске» на 2016-2019 годы

размещён в прилагаемом файле: «План реализации к Постановлению БГА от 30-12-2016 № 4696-п.xls»