Приложение

к постановлению Брянской

городской администрации

от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением

Брянской городской

администрации

от 29.12.2014 № 3802-п»

**Подпрограмма**

**«Увеличение сети дошкольных**

**образовательных учреждений**

**города Брянска на 2014-2017 годы»**

**Управление образования Брянской городской администрации**

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

**«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2014–2017 годы»** |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | - удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | - увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; |
| Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего – **641 709, 856** тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 358 732, 618 тыс. рублей;  2015 год – 168 480, 365 тыс. рублей;  2016 год – 109 091, 473 тыс. рублей;  2017 год - 5 405,400 тыс. рублей.  Из них - за счет средств бюджета города Брянска - **75 047, 515** тыс. рублей,  в том числе:  2014 год – 16 273,815 тыс. рублей;  2015 год – 37 974,300 тыс. рублей;  2016 год – 15 394, 000 тыс. рублей;  2017 год - 5 405,400 тыс. рублей. |
| Конечные результаты  реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 7:  2014 - на 2;  2015 - на 5;  2016 -;  2017 -;  - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска на 1100:  2014 - на 350;  2015 - на 750;  2016 -;  2017 -. |

**1. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях**  **города Брянска.**

Система дошкольного образования города Брянска в 2012-2013 учебном году представлена 105 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. Из них 104 детских сада - бюджетные образовательные учреждения и 1 – автономное образовательное учреждение.

В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году функционировали 787 групп общей численностью 19949 воспитанников**,** что на 1163 ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.

Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 26%.

Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования сохраняется и в ближайшее время может возрасти вследствие:

- определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране;

- снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1- 1,5 года); К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в детский сад в 2013 году .

Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией, управлением образования принимаются меры по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования.

В 2010 году в муниципальную собственность принято:

- два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе которых было создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий район), в 2012-2013 годах в одном из зданий (на 75 мест) проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года;

- государственное дошкольное образовательное учреждение «Дружная семейка» на 95 мест (Советский район);

- возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на его базе создан детский сад № 17 «Малинка» (Володарский район), в котором в 2012 -2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию - декабрь 2013 года;

- открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в специальной (коррекционной) начальной школе - детском саду;

- приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения дошкольного учреждения на 180 мест. Образовательное учреждение начало функционировать в ноябре 2012 года.

В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях Брянской городской администрацией было принято решение об использовании малозатратных форм организации дошкольного образования – размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте 2011 года на базе общеобразовательной школы № 57 (Фокинский район) открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Пчелка» на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) - 3 группы (42 места) для детей дошкольного возраста, которые вошли в структуру дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».

В декабре 2011 года открыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с газовой котельной в поселке Радица-Крыловка.

В 2013 году проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов № 52 «Лебедушка» на 200 мест по улице Почтовой, д.53 (Бежицкий район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д.16 (Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д.166-а (социальный приют для детей и подростков «Союз») (Бежицкий район), ввод в эксплуатацию – декабрь 2013 года;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д.81, 23 сентября 2013 года состоялся аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ по реконструкции данного объекта (Бежицкий район);

- завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной, проводится государственная экспертиза данного проекта (Володарский район);

- подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского сада на 75 мест в поселке Большое Полпино для проведения государственной экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);

- продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской, подана заявка в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного земельного участка для размещения детских игровых площадок проектируемого детского сада (Фокинский район);

- подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4 (Советский район);

- заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта здания по улице Дуки, д.38-а для размещения дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подростков «Союз») (Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013 года;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству детского сада на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы;

Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по вопросу обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города Брянска остается актуальной.

В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях города Брянска требует программно-целевого подхода.

Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация программы позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

**2. Цель и задачи подпрограммы**

**Цель:**

**-** удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования.

**Задачи:**

- увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать в течение

2014 – 2017 годов.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| **Всего** | В том числе по годам: | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **Всего,**  в том числе | 641709,856 | **358 732,618** | **168 480,365** | **109 091,473** | **5 405,400** |
| Средств бюджета города Брянска | 75 047,515 | 16 273,815 | 37 974,300 | 15394,000 | 5 405,400 |
| Средства областного бюджета | 392 918,225 | 342 458,803 | 50 459,422 | - | - |
| Внебюджетные источники | 173 744,116 | - | 80 046,643 | 93 697,473 | - |

**5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечные результаты (индикаторы)** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1.Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 7 | количество учреждений | 2 | 5 | - | - |
| 2.Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска на 1100 | количество  мест | 350 | 750 | - | - |

Главный специалист

управления образования Е.И. Воронина

Начальник управления образования С.А. Брылёв

И.о. руководителя аппарата

администрации Л.А. Гончарова