8. План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год, тыс. руб. |  | 2015 год, тыс. руб. |  | 2016 год, тыс. руб. |  | 2017 год, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа: «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | всего | 3555521,224 |  | 3329431,203 |  | 3153772,011 |  | 3050085,938 |  | 1) увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 7: 2014 - на 2; 2015 - на 5; 2016 -; 2017 -; 2) увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска на 1100: 2014 - на 350 2015 - на 750; 2016 -; 2017 -; 3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества: 2014 год – 188 учреждений; 2015 год – 191; 2016 год – 191; 2017 год – 191; 4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2014 год – 100% учащихся 1-4 классов; 2015 год – 100% учащихся 1-5 классов; 2016 год – 100% учащихся 1-6 классов; 2017 год – 100% учащихся 1-7 классов; 5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений города в рамках установленных нормативов: 2014 год – 100% учащихся; 2015 год – 100%; 2016 год – 100%; 2017 год – 100%; 6) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей: 2014 год – 27%; 2015 год – 27%; 2016 год – 28%; 2017 год – 28%; 7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников: 2014 год – 56%; 2015 год – 56%; 2016 год – 57%; 2017 год – 58%. 8) организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных учреждений: 2014 год –12 мероприятий; 2015 год – 12; 2016 год –12; 2017 год – 12; 9) проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся 8-11 классов школ города Брянска на предмет потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей): 2014 год– 650 учащихся; 2015 год–; 2016 год–; 2017 год –; 10) приемка надзорными службами всех функционирующихо бразовательных учреждений города к новому учебному году: 2014 год – 185 учреждений; 2015 год – 188; 2016 год – 190; 2017 год – 190; 11) обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных учреждений по охране труда, пожарной и электробезопасности: 2014 год– 200 работников; 2015 год– 200; 2016 год– 200; 2017 год – 200; 12) организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: 2014 год– для 8 590 учащихся; 2015 год–; 2016 год–; 2017 год –; 13) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»: 2014 год– 21 смена; 2015 год– 21; 2016 год–21; 2017 год– 21; 14) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска: 2014 год – 79 стипендий; 2015 год –79; 2016 год – 79; 2017 год –79; 15) адаптация объектов муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения: 2014 год – 5объектов; 2015 год – 7; 2016 год – ; 2017 год – ; 16) увеличение в 2015 году количества мест в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Брянска на 216: 2014 год –; 2015 год – 216 мест; 17) приобретение в 2014 году школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений города Брянска: 2014 год – 4797комплектов; 2015 год – ; 2016 год – ; 2017 год – . |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 2319942,461 |  | 2164909,960 |  | 2112950,538 |  | 2112950,538 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 1100578,763 |  | 922744,600 |  | 785394,000 |  | 775405,400 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 135 000,000 |  | 241 776,643 |  | 255427,473 |  | 161730,000 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы: «Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2014–2017 годы» | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего | 358732,618 |  | 168 480,365 |  | 109 091,473 |  | 5405,400 |  | - увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 7: 2014 – на 2 2015 – на 5; 2016 – ; 2017 -; - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска на 1100: 2014 – на 350; 2015 – на 750; 2016 – на -; 2017 – на -. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 342 458,803 |  | 50 459,422 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 16 273,815 |  | 37 974,300 |  | 15394,000 |  | 5405,400 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 80 046,643 |  | 93 697,473 |  | - |  |  |  |
| 1.1.Строительство объекта «Детский сад на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе г.Брянска» | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительсва» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженность | 241 659,341 |  | 51 181,252 2 329,003 |  | - |  | - |  | 2014 год – строительство здания детского сада. 2015 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 335 количества мест в муниципальных ДОУ. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 239 261,054 |  | 43 867,454 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 2 398,287 |  | 2 329,003 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 4 984,795 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.2. Строительство объекта «Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска» | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженность | 2616,084 407,639 |  | 43 660,437 253,245 |  | 30 037,161 |  | - |  | 2014 год – подготовка территории строительства, строительство здания д/сада. 2015 год - ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение на 75 количества мест в муниципальных ДОУ. 2016 год – благоустройство территории детского сада |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 2 616,084 |  | 12 097,058 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 31 563,379 |  | 30 037,161 |  | - |  |  |  |
| 1.3. Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 542,802 542,802 |  | 1 639,738 |  | - |  | - |  | 2014-2015 годы - изготовление проектно-сметной документации. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 542,802 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 1 639,738 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.4. Строительство объекта «Детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритной в Володарском районе г. Брянска» | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 3274,036 289,271 |  | 52 229,758 2980,059 |  | 39 097,713 |  | - |  | 2014 год – подготовка территории строительства, начало строительства здания д/сада. 2015 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ. 2016 год – благоустройство территории детского сада |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 3274,036 |  | 18 284,900 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 33 944,858 |  | 39 097,713 |  | - |  |  |  |
| 1.5. Строительство объекта «Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Камвольный» Бежицкого района г. Брянска» (поз. 17) | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 12,692 |  | 12,692 12,692 |  | - |  |  |  | 2014 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания детского сада. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 12,692 |  | 12,692 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.6. Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска» | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 101,671 |  | 1 101,670 101,670 |  | 10 000,000 |  | - |  | 2014 год -изготовление проектно-сметной документации на строительство здания, строительство здания. 2015 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 120 количества мест в муниципальных ДОУ. 2016 год – благоустройство территории детского сада |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 101,671 |  | 1 101,670 |  | 10 000,000 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.7. Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81, в Бежицком районе г. Брянска | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 43 214,630 |  | 7 328,721 126,777 |  | 6 119,512 |  | - |  | 2014 год - строительство здания детского сада. 2015 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 42 431,272 |  | 6 591,968 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 783,358 |  | 126, 777 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 609,976 |  | 6 119,512 |  | - |  |  |  |
| 1.8. Капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска | Управление образования Брянской городской администрации, МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженность | 42 526 ,086 1026,956 |  | 2 840,427 2 740,427 |  | 23 837,087 |  | 5405,400 |  | 2014 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 200 количества мест в муниципальных ДОУ. 2015-2017 годы – благоустройство территории детского сада. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 38 169,700 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 4356,386 |  | 2 740,427 |  | 5 394,000 |  | 5405,400 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | 100,000 |  | 18 443,087 |  | - |  |  |  |
| 1.9.Капитальный ремонт здания на 150 мест по улице Крахмалева, 6 в Советском районе города Брянска для размещения дошкольного учреждения | МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска |  | Всего, в том числе: кредиторская задолженость | 19095,956 |  | 60,538 60,538 |  | - |  | - |  | 2014 год – ввод здания детского сада в эксплуатацию. Увеличение на 150 количества мест в ДОУ. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 19000,000 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 95,956 |  | 60,538 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.10.Капитальный ремонт здания детского сада № 17 «Малинка» на 110 мест (г. Брянск Володарский район, улица Воровского, 9) МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска Всего 3 596,777 1 922,966 - - 2014-2015 годы – благоустройство, озеленение территории детского сада, ее ограждение. средства областного бюджета 3 596,777 - - - средства бюджета города Брянска - 593,625 - - внебюджетные источники - 1 329,341 - - 1.11.Капитальный ремонт здания начальной школы МОУ СОШ № 62 Брянска с устройством помещений для дошкольных групп на 200 мест (г. Брянск, Советский район, ул. Брянского Фронта,16) МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска всего, в том числе: кредиторская задолженность 1613,264 985,654 627,610 627,610 - - 2014 год – благоустройство, озеленение территории, ее ограждение. средства областного бюджета - - - - средства бюджета города Брянска 1613,264 627,610 - - внебюджетные источники - - - - 1.12.Капитальный ремонт здания по улице Дятьковской, д. 166-а, в Бежицком районе г. Брянска для размещения дошкольного учреждения на 110 мест МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска Всего - 3875,322 - - средства областного бюджета - - - - средства бюджета города Брянска - - - - внебюджетные источники - 3875,322 - - 1.13. Капитальный ремонт здания по ул. Дуки, д.38-а в Советском районе г. Брянска для размещения дошкольного учреждения МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска Всего, в том числе: кредиторская задолженность 479,280 479,280 1 999,233 - - 2014-2015 годы – благоустройство, озеленение территории, ее ограждение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 479,280 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1 999,233 |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 17321,400 |  | 17170,200 |  | 17170,200 |  | 17170,200 |  | Реализация запланированного мероприятия. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 17321,400 |  | 17170,200 |  | 17170,200 |  | 17170,200 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расходы на дошкольное образование | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 1298814,643 |  | 1330664,529 |  | 1274022,632 |  | 1274022,632 |  | Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска для получения в них детьми дошкольного образования в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов: 2014 год – 107 учреждений; 2015 год – 110; 2016 год – 110; 2017 год – 110. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 848227,014 |  | 931665,532 |  | 931665,532 |  | 931665,532 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 315587,629 |  | 237268,997 |  | 180627,100 |  | 180627,100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 135000,000 |  | 161730,000 |  | 161730,000 |  | 161730,000 |  |  |  |
| 4. Расходы на начальное, основное и общее образование | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 1486709,602 |  | 1429528,560 |  | 1388741,323 |  | 1388741,323 |  | Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска для получения в них детьми начального, основного и среднего общего образования, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов: 2014 год – 70 учреждений; 2015 год – 70; 2016 год – 70; 2017 год – 70. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 1087099,223 |  | 1147828,323 |  | 1147828,323 |  | 1147828,323 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 399610,379 |  | 281700,237 |  | 240913,000 |  | 240913,000 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 104243,366 |  | 106134,200 |  | 106134,200 |  | 106134,200 |  | Создание нормативных условий деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Брянска для получения в них детьми дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов: 2014 год – 7 учреждений; 2015 год – 7; 2016 год – 7; 2017 год – 7. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 55,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 104187,486 |  | 106134,200 |  | 106134,200 |  | 106134,200 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Финансовое обеспечение деятельности прочих образовательных учреждений | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 124258,916 |  | 123702,700 |  | 123702,700 |  | 123702,700 |  | Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов: 2014 год – 4 учреждения; 2015 год – 4; 2016 год – 4; 2017 год – 4. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 124258,916 |  | 123702,700 |  | 123702,700 |  | 123702,700 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 134707,924 |  | 133485,083 |  | 129414,235 |  | 129414,235 |  | Реализация запланированного мероприятия. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 27592,546 |  | 33456,683 |  | 33456,683 |  | 33456,683 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 107115,378 |  | 100028,400 |  | 95957,552 |  | 95957,552 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 577,000 |  | 1100,018 |  | 500,000 |  | 500,000 |  | Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных учреждений города: 2014 год – 12 мероприятий; 2015 год – 12; 2016 год – 12; 2017 год – 12. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 577,000 |  | 1100,018 |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Реализация мероприятий по антинаркотической политике на территории города Брянска | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся 8-11 классов школ города на предмет потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей): 2014 год – 650 учащихся; 2015 год –; 2016 год –; 2017 год –. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Безопасность образовательных учреждений города Брянска (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели) | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 1097,577 |  |  |  |  |  |  |  | Приемка надзорными службами всех образовательных учреждений к новому учебному году: 2014 год – 185 учреждений; 2015 год – 188; 2016 год – 190; 2017 год – 190. Обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных учреждений по охране труда, пожарной и электробезопасности: 2014 год – 200 работников; 2015 год – 200; 2016 год – 200; 2017 год – 200. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 1097,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели) | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 14138,475 |  | 3908,000 |  | 3908,000 |  | 3908,000 |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: 2014 год – для 8 590 учащихся; 2015 год –; 2016 год –; 2017 год – . Организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»: 2014 год – 21 смена; 2015 год – 21; 2016 год – 21; 2017 год – 21. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 6924,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 7214,274 |  | 3908,000 |  | 3908,000 |  | 3908,000 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Именные муниципальные стипендии города Брянска | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 1001,664 |  | 1087,248 |  | 1087,248 |  | 1087,248 |  | Выплата муниципальных стипендий города Брянска: 2014 год – 79 стипендий; 2015 год – 79; 2016 год – 79; 2017 год – 79. |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Брянска | 1001,664 |  | 1087,248 |  | 1087,248 |  | 1087,248 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)» | Управление образования Брянской городской администрации |  | Всего | 8500,000 |  | 6500,28਀tጁブ28＀Ą2828＀Ą2828＀Ą2828＀Ą2828＀Ą2828＀Ą28ꬃ᜼϶28ᨀ⃖28＀28＀28＀28＀28＀28＀28＀28＀혛 28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28᳿⃖28＀28＀28＀28＀28＀28＀28＀28＀혝 28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28ÿ28㓿ۖĀ̅28혴ਁ氃愀϶28Ā纂 纄 纆 纚 纪 纺 绊 绎 绒 绖 绚 络 ó2929292929292929292929ê2929292929292929292929ê2929292929292929292929Ø2929292929292929292929Ø2929292929292929292929Ì292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030̤̀␖䤁Ŧ30愀̤摧粫x̀Ĥ␖㄁$␷㠀$⑈䤀Ŧ30愀Ĥ摧 " ᘀĤ晉 30摧ঞ3̀Ĥ␖䤁Ŧ30愀Ĥ摧 "଀络 绞 3030303030303030303030303030摫䁄30␖ᜁĤ晉 30阂l㐃ԁᣖĄ30Ą30Ą30Ą30Ą30Ą30혈´鐈栉預꼕옛倡栨㼮ꀼ挆30303030303030 焆3030303030303030〆3131313131313131ᜆ3131313131313131ᜆ3131313131313131訆3131313131313131᠆31313131313131ꀀ휆 31313131313131਀tጁブ31＀Ą3131＀Ą3131＀Ą3131＀Ą3131＀Ą3131＀Ą31ꬃ᜼϶31ᨀ⃖31＀31＀31＀31＀31＀31＀31＀31＀혛 31ÿ31ÿ31ÿ31ÿ31ÿ31ÿ31ÿ31᳿⃖32＀32＀32＀32＀32＀32＀32＀32＀혝 32ÿ32ÿ32ÿ32ÿ32ÿ32ÿ32ÿ32㓿ۖĀ̅32혴ਁ氃愀϶32Ā绞 绠 绢 综 缐 缔 缦 缪 缮 缰 ó3232323232323232323232ê3232323232323232323232Ï3232323232케323232323232Ï3232323232323232323232Ã3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333̤̀␖䤁Ŧ33愀̤摧粫x̀Ĥ␖㄁$␷㠀$⑈䤀Ŧ33愀Ĥ摧 " ᘀĤ晉 33摧渥[ ᘀĤ晉 33摧ঞ3̀Ĥ␖䤁Ŧ33愀Ĥ摧 "ऀ缪 缮 缲 罘 罚 羦 羨 翀 翂 翤 翦 耂 耄 耚 耜 耨 耶 耸 耾 聀 聖 聘 聲 聴 肎 肐 肬 肮 肸 肼 背 胎 胤 胦 胾 脀 脊 脌 脜 脬 脾 腀 腂 腄 腈 腮 ퟤퟤ쿤ퟤퟤퟤ쇈뎷뎭뎭뎭ꗯ黶麕麕麕誎돶343434343434343434343434ᔔ聨∖ᘀ㱨촦䌀ᙊ愀ᙊ34ᘆ驨윁34ᔌ빨ᘀ㱨촦34ᔐࡨᘀ㱨촦一ň34ᔌࡨᘀ㱨촦34ᔏ聨∖ᘀ㱨촦㔀脈ᘊ㱨촦一ň34ᘆ㱨촦34ᔒ聨∖ᘀ﹨퀣㔀脈࡜ᘌ﹨퀣㔀脈࡜ᘌ㱨촦㔀脈࡜ᘎ䑨䬒䌀᱊愀᱊34ᔘ聨∖ᘀ㱨촦䌀᱊一ň愀᱊34ᔔ聨∖ᘀ㱨촦䌀᱊愀᱊34ᔌ읨ꥆᘀ㱨촦34ᔒ聨∖ᘀ㱨촦㔀脈࡜ⶁ缰 缲 3434343434343434343434343434摫䅧34␖ᜁĤ晉 34阂l㐃ԁᣖĄ34Ą34Ą34Ą34Ą34Ą34혈´鐈栉預꼕옛倡栨㼮ꀼ挆35353535353535 焆3535353535353535〆3535353535353535ᜆ3535353535353535ᜆ3535353535353535訆3535353535353535᠆35353535353535ꀀ휆 35353535353535਀tጁブ35＀Ą3535＀Ą3535＀Ą3535＀Ą3535＀Ą3535＀Ą35ꬃ᜼϶35ᨀ⃖35＀35＀35＀35＀35＀35＀35＀35＀혛 35ÿ35ÿ35ÿ35ÿ35ÿ35ÿ35ÿ36᳿⃖36＀36＀36＀36＀36＀36＀36＀36＀혝 36ÿ36ÿ36ÿ36ÿ36ÿ36ÿ36ÿ36㓿ۖĀ̅36혴 |  |  |  |  |  |  |  |

ਁ氃愀϶36Ā缲 耨 耪 耬 耮 耰 耲 耴 耶 耸 耺 耼 耾 聀 聈 聠 聺 肘 肮 肼 胖 胰 脌 ö3636363636?363636363636Ü3636363636?363636363636Ü3636363636?363636363636Ü3636363636?363636363636Ü3636363636?363636363636Ü3636363636?363636363636Ü3636363636363636363636ö3636363636363636363636ö3636363636363636363636Í3636363636촀363636363636Í363636363636363636363636363636363636363636363636363636¤ᘀĤ␱㜀$␸䠀$晉 36摧 "̀Ĥ萎ﾵ萏ﾵ␖㄁$␷㠀$⑈䤀Ŧ36崀떄廿떄懿Ĥ摧 "	ᘀĤ晉 36摧ঞ3ᘀ脌 脜 脬 腀 腄 腈 臚 臜 臞 臠 臢 臤 臦 臨 自 臬 臮 臰 臲 ó3636363636363636363636á3636363636363636363636ó3636363636케363636363636Ã3636363636쌀