Приложение 1

к постановлению Брянской городской администрации

от _________________ № _______________

«Приложение к постановлению Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3715-п

Краткосрочный план (2015 год)

реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»

(2014-2043 годы) на территории муниципального образования

«город Брянск»

- Целевые показатели и ожидаемые  итоги

реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана (2015 год) реализации программы «Проведение  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» (далее краткосрочный план) являются: конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объёма государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объёмах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 245 многоквартирных домов общей площадью 568 858,48 кв. м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

- Объём и источники финансирования мероприятий,

осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объём финансирования краткосрочного плана составляет 
527 265 496,58 рубля, в том числе:

- за счет средств собственников помещений в МКД – 
527 265 496,58 рубля;

- субсидии за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее Фонд) – 0 рублей;

- субсидии за счёт областного бюджета – 0 рублей;

- субсидии из бюджета города Брянска на долевое финансирование – 0 рублей.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ, приведен в приложении 2.

- Перечень многоквартирных домов, подлежащих

капитальному  ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана в 2015 году запланировано проведение  капитального ремонта 245 многоквартирных домов общей площадью 568 858,48 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на территории муниципального образования город "Брянск" в рамках реализации краткосрочного плана, приведён в приложении 1.

- Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определён статьёй 166 Жилищного кодекса РФ, а также статьёй 17 Закона Брянской области 
от 11.06.2013 № 40-З «Об организации  проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в краткосрочном плане реализации региональной программы определена в соответствии с нормативной (предельной) стоимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной региональной программой».

Начальник отдела жилищного хозяйства

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации			      			   Е.В. Ермакова

Председателя комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации					               И.Н. Гинькин

И.о. заместителя Главы

городской администрации					                Н.А. Сергеев