Приложение № 1

к постановлению  Брянской городской администрации

от ____________________ № ______________

«Приложение к постановлению Брянской городской

администрации от 02.10.2015 № 3068-п в редакции

Краткосрочный  (2016 год) план

реализации  региональной  программы

«Проведение  капитального ремонта  общего имущества многоквартирных  домов  на  территории  Брянской  области»

(2014-2043 годы) на территории муниципального образования

«город Брянск»

- Целевые  показатели  и  ожидаемые  итоги

реализации  краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2016 год) плана реализации  программы  «Проведение  капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов  на  территории Брянской  области» (2014-2043 годы)  на  территории муниципального образования «город Брянск» (далее  краткосрочный  план)   являются:  конкретизация сроков  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных домах,  уточнение  планируемых  видов  услуг и  (или) работ  по  капитальному  ремонту, определение  видов и объёма государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального  ремонта.

Задачи  краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан                        в многоквартирных домах,  включённых  в  краткосрочный  план;

- информирование  населения о  сроках  проведения  и  объёмах  работ  по  капитальному  ремонту общего  имущества в  многоквартирных домах, включённых  в  краткосрочный  план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является  проведение капитального ремонта 125 многоквартирных домов общей  площадью 321 954,02 кв. м.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 3.

- Объём и  источники  финансирования  мероприятий,

осуществляемых  в  рамках  краткосрочного  плана

Общий  объём  финансирования краткосрочного  плана  составляет  381 083 705,01 рубля, в  том числе:

- за счет средств собственников помещений в МКД –                       363 292 531,21 рубля;

- субсидии за счёт  средств Фонда  содействия  реформированию  жилищно - коммунального хозяйства (далее Фонд) – 11 270 708,56 рубля;

- субсидии  за  счёт  областного бюджета – 4 269 881,81 рубля;

- субсидии из бюджета  города  Брянска на  долевое  финансирование –  2 250 583,43  рубля.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ, приведен  в  приложении 2.

- Перечень  многоквартирных домов, подлежащих

капитальному  ремонту

В  рамках реализации краткосрочного плана в 2016 году при  финансовой поддержке за счёт средств Фонда, средств долевого  финансирования областного  и  местного бюджетов. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на территории муниципального образования город "Брянск" в рамках реализации краткосрочного плана, приведён в  приложении 1.

- Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном  доме определён статьёй 166 Жилищного кодекса РФ, а также статьёй 17 Закона Брянской области                                       от 11.06.2013 № 40-З «Об  организации  проведения  капитального ремонта  общего  имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории   Брянской  области».

Планируемая стоимость работ и (или) услуг по капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в  краткосрочном плане реализации региональной программы определена в соответствии                   с нормативной (предельной) стоимостью проведения  капитального ремонта многоквартирных домов, установленной региональной программой».

Начальник отдела жилищного хозяйства

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации			      			Е.В. Ермакова

Заместитель председателя комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации					         Е.Н. Чухнюк

И.о. заместителя Главы

городской администрации					         Ю.А. Кузин