Постановление БГА от 30-12-2015 № 4537-п

#### Об утверждении муниципальной программы

города Брянска «Жилищно-коммунальное

хозяйство города Брянска»

на 2016-2018 годы

Во исполнение постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»,                от 23.10.2015 № 3373-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города Брянска на 2016 год»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу города Брянска  «Жилищно-коммунальное  хозяйство города Брянска» на 2016-2018 годы  (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации         в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю.А. Кузина.

И.о. Главы администрации					        В.Н. Предёха

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                     	                                                                     к постановлению     	                     							        Брянской городской              	                                                                     администрации                                                                                                             	                                                                     от 30.12.2015 № 4537-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            ГОРОДА БРЯНСКА

«ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ГОРОДА  БРЯНСКА»

на  2016-2018 годы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству                                                         Брянской городской администрации

Город Брянск

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Брянска

«ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ГОРОДА  БРЯНСКА»

на 2016 -2018 годы

| ### Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители программы | - Управление по строительству и развитию территории города Брянска |
| Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы: - Жилищное хозяйство; - Коммунальное хозяйство; - Внешнее благоустройство территорий города Брянска; Мероприятия муниципальной программы: - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; -учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунальное хозяйство; - взносы в Фонд капитального ремонта, как собственников жилых помещений в МКД; - оценка выкупной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности граждан в МКД, признанных аварийными; - содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии; - прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска; - приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи муниципальной программы | -Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан. - создание условий для устойчивого и надежного функционирования объек-тов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услуга-ми. -совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан; - реализация единой государствен-ной политики в сфере ЖКХ; - обеспечение мероприятий по реше-нию прочих вопросов в области ЖКХ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего: 410 629,9 тыс. руб. в том числе: 2016год- 410 629,9 тыс.руб. в том числе кредиторская задолженность – 8 533,5 тыс. руб. в том числе бюджета города – 408 721,5 тыс. руб., в т.ч.: 2016 год- 408 721,5 тыс.руб. в т.ч. кредиторская задолженность – 7125,8 тыс. руб. 2017г-0 тыс. руб. 2018г-0 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | 1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016г-70% 2017г-100% 2018г-100% 2.Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте, 2016г-6,2 % 2017г-6,2 % 2018г- 6,2% 3.Площадь отремонтированных МКД: 2016г- 587,2 т.м2 (S помещ.- 524,0 т.м2) 2017г- 0 т.м2 2018г- 0 т.м2 4.Общая площадь, подлежащая расселению: 2016г - 3,2 т.м2 2017г – 5,9 т.м2 2018г- 0 т.м2 5.Численность подлежащих расселению граждан: 2016г- 232 чел. 2017г- 436 чел 2018г- 0 чел. 6. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии: 2016г-100% 2017г-100% 2018г-100% 7.Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения 2016г- 2 объекта 2017г-0 объектов 2018г- 0 объектов 8.Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии. 2016г- 100% 2017г- 100% 2018г- 100% 9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику: 2016г-100% 10.Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ 2016г- да 2017г- да 2018г- да 11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ: 2016г-100% 2017г-100% 2018г-100% |

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 403 «Об утверждении Положения о  комитете  по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации» комитет является отраслевым органом Брянской  городской администрации, осуществляющим   исполнение  муниципальной функции  в сфере  жилищно-коммунального  хозяйства.

1. Характеристика текущего состояния

жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное  хозяйство города Брянска  является  многоотраслевым комплексом по обслуживанию, ремонту   и содержанию жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства.

Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а аварийное жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры.

По состоянию на 1 июля 2007 года  на территории муниципального образования «город Брянск» более   50,6  тыс. кв. м жилья было признано аварийным.

Принятие Федерального  закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ        «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и выделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.

В 2009 – 2013 годах в городе Брянске ежегодно реализовывались адресные   программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета.

За указанный период  проведен капремонт 108 многоквартирных домов.

В рамках реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда  за указанный период расселено  250 домов. 7 домов подлежат расселению в рамках  реализации программы 2012 года.

Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решить проблему в полном объеме. В связи с этим  необходимо сохранить достигнутые за 2009 – 2013 годы темпы обновления жилищного фонда.

Решение этой проблемы требует создания  новой системы организации  и проведения капитального ремонта домов.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, на орган местного самоуправления  возлагается обязанность  организации обеспечения  своевременного проведения  капремонта домов за счет  взносов  собственников помещений.

В целях исполнения норм Жилищного кодекса  создан региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, основной целью которого является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ  собственники помещений в  многоквартирных домах обязаны выбрать способ управления домом. Доля  многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют  один из способов управления,   составляет  по итогам 2013 года   100 %.

Управление должно обеспечивать благоприятные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества в доме. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники вправе  изменить  выбранный ранее способ управления.

По итогам 2013 года собственники  помещений 2153 домов  выбрали способ управления управляющей организацией,  собственники 509 домов – управление товариществом собственников  либо жилищным кооперативом,  собственники помещений 1334  домов – непосредственное управление.

В муниципальной собственности города Брянска имеется около 30 км теплотрасс, объекты газоснабжения, электроснабжения. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основные показатели, характеризующие состояние жилищно-                коммунального хозяйства города Брянска

| Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество домов, в которых произ-веден капитальный ремонт (шт.) | 81 (в т.ч в 57 МКД комплекс-ный) | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ | 22 ед | - | 6 | - | 30 | 0 |
| Количество общежитий, в которых выполнен капремонт (шт.) | 12 | 7 | 8 | - | 4 МКД 3 обще-жития | 0 |
| Количество заме- ненных лифтов (шт.) | - | - | 1 | 77 | 1 | 1 |

#### 2.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

Целью  муниципальной программы является:

- обеспечение выполнения и создание условий для    реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального  хозяйства.

В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

- создание условий для  устойчивого и надежного  функционирования  объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города  качественными коммунальными услугами;

- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;

- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;

- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.

#### 3. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2016 -2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета. Общий объем  ассигнований на реализацию  муниципальной программы – 410 629,9 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы  в разрезе подпрограмм  и  мероприятий  представлен в таблице.

| Наименование | Исполнитель, соисполнители | Источник финансирова-ния | 2016 г. | 2017г | 2018г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2018 годы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Управление по строительству и развитию территории города Брянска | ВСЕГО | 410 629,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность | 7125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 408 721,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1 908,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч. кредиторская задолж-ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 402 098,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 400 190,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1 908,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства Федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Управление по строительству и развитию территории г. Брянска | ВСЕГО | 8 531,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 8531,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Жилищное хозяйство» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 1377166,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 137716,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Управление по строительству и развитию территории г. Брянска | ВСЕГО | 52 038,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 8 533,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 50631,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1 407,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 43 507,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюд-жета города | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по строительству и развитию территории г. Брянска | ВСЕГО | 8 531,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 8531,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 82 918,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 82 417,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 500,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 137 955,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 137 955,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в

состав муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из  трех подпрограмм и  основных мероприятий программы:

Подпрограммы муниципальной программы:

-«Жилищное  хозяйство»;

-«Коммунальное  хозяйство»;

-«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»;

Основные мероприятия муниципальной программы:

- руководство и управление в сфере установленных  функций органов местного самоуправления;

-учреждения, осуществляющие функции  и полномочия в сфере  жилищно-коммунальное хозяйство;

- взносы в Фонд капитального ремонта, как собственников жилых помещений в МКД;

- оценка выкупной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности граждан в МКД, признанных аварийными;

-  содержание  муниципальных объектов в надлежащем  состоянии;

- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города  Брянска;

- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов.

Подпрограммы муниципальной программы представлены в приложениях  №  1- 3 к муниципальной  программе.

6. Ожидаемые результаты - конечные  результаты (индикаторы)

реализации муниципальной программы

В ходе реализации  муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.

| Наименование | Ед. измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом | % | 70 | 100 | 100 |
| Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Площадь отремонтированных МКД | Т.м2 | 587,2 (Sп.-524,0 | 0 | 0 |
| Общая площадь, подлежащая расселению: | Т.м2 | 3,2 | 5,9 | 0 |
| Численность подлежащих расселению граждан | Чел. | 232 | 436 | 0 |
| Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 |
| Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |
| Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику: | % | 100 | 0 | 0 |
| Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ |  | да | да | да |
| Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |

- Методика расчета показателей

- 1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется  по формуле:

- Д сп = К выб./К общ.* 100%   , где

- К выб.- количество  общежитий, собственники   помещений которых выбрали способ управления

- К общ.- общее количество общежитий в городе.

2. Показатель «Доля площади отремонтированных  многоквартирных домов  в общей площади  домов, нуждающихся в капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта   общего имущества   многоквартирных    домов   на    территории    Брянской    области  (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск» и краткосрочных планов её реализации  и определяется по формуле:

W отр. = N отр.  / N общ.  *100%  ,   где:

W отр – площадь отремонтированных  многоквартирных домов  в общей площади  домов, нуждающихся в капремонте  (%);

N отр – площадь МКД, которые планируется  отремонтировать                        в соответствующем году   в соответствии с  краткосрочным  планом;

N общ.- площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии                    с  программой «Проведение капитального ремонта   общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск».

3. Показатель «Площадь отремонтированных  многоквартирных домов» определяется как отношение  планового объема средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта  МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:

S к.р. = V к.р. / C * 1000,     где:

S к.р.- площадь отремонтированных МКД;

V к.р. –  плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;

C - средняя (удельная)  стоимость проведения капремонта  в расчете на 1м2 площади помещений.

4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании   отчетных данных комитета по ЖКХ о планируемой и  фактически расселенной площади.

5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании   отчетных данных комитета по ЖКХ о планируемом и  фактически расселенном количестве граждан.

6. Показатель «Поддержание объектов  коммунальной инфраструктуры в надлежащем  техническом состоянии» определяется  на основании  отчетов о выполнении  работ по формуле:

А= А1 /А пр. * 100%  ,   где:

А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся                              в надлежащем санитарном состоянии.

А пр. – количество объектов    коммунальной инфраструктуры (п. 2.2. плана  реализации  муниципальной  программы).

7. Показатель  «Строительство  объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения»  определяется на основании  данных отчета  Управления по строительству и развитию территории города  Брянска.

8. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании  данных отчета комитета по  ЖКХ о фактической оплате.

9. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства  в надлежащем    санитарном состоянии» определяется  на основании  отчетов о выполнении  работ по формуле:

А= А1 /А пр. * 100%  ,   где:

А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся                              в надлежащем санитарном состоянии.

А пр. – количество объектов    внешнего благоустройства  (п.п. 3.2.., 3.3., плана  реализации  муниципальной  программы).

10. Показатель «Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением  о комитете, Уставом МКУ определяется  на основании постановлений Брянской городской администрации  «О премировании муниципальных служащих, замещающих высшие должности в районных администрациях города Брянска, муниципальных служащих аппарата городской администрации и её структурных подразделений»,  «О премировании начальника  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска».

11. Показатель «Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ» определяется  на основании  данных отчета комитета по  ЖКХ о фактическом выполнении  мероприятий.

План

реализации муниципальной  программы города Брянска «Жилищно-коммунальное  хозяйство города Брянска»на 2016-2018 годы

(размещён в прилагаемом файле: «План реализации к Постановлению БГА от 30-12-2015 № 4537-п.xls»)

24

«Приложение № 1

к муниципальной программе,

утвержденной   постановлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                       Брянской городской

администрации

от 30.12.2015 № 4537-п

ПОДПРОГРАММА

«ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное

хозяйство города Брянска» на 2016-2018 годы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству                                                         Брянской городской администрации

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Жилищное хозяйство»

муниципальной программы города  Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»  на 2016-2018 годы

| ### Наименование подпрограммы | «Жилищное хозяйство» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-щение издержек; - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства: - мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по адресным программам города Брянска; - капитальный ремонт много- квартирных жилых домов в соответствии с судебными решениями; |
| Цели подпрограммы | Содействие реформированию жи- лищно- коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами; - обеспечение мероприятий по пере-селению граждан из аварийного жилищного фонда; - обеспечение мероприятий по капи-тальному ремонту жилищного фонда. |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего: 137 716,6 тыс. руб., в т.ч.: 2016 год – 137716,6 тыс. руб. в т.ч. кредиторская задолженность – 0,0 тыс. руб. 2017г- 0,0 тыс.руб. 2018г-0,0 тыс.руб. Из них средства бюджета города - 137716,6 тыс. руб. в том числе: 2016 год – 137716,6 тыс. руб. 2017г- 0,0 тыс.руб. 2018г-0,0 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации | 1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016г-70% 2017г-100% 2018г-100% 2.Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте, 2016г-6,2 % 2017г- 6,2 % 2018г-6,2% 3.Площадь отремонтированных МКД: 2016г- 587,2 т.м2 (S помещ.- 524,0т.м2) 2017г- 0 т.м2 2018г-о т.м2 4.Общая площадь, подлежащая расселению: 2016г - 3,2 т.м2 2017г – 5,9 т.м2 2018г-0,0 т.м2 5.Численность подлежащих расселению граждан: 2016г- 232 чел 2017г- 436 чел 2018г-0 чел. |

1. Характеристика текущего состояния

жилищного хозяйства

Обеспечение доступным жильем, создание благоприятных условий для проживания  граждан, является одной из основных актуальных задач сегодняшнего дня.

Жилищный фонд города Брянска представлен сегодня 3996  многоквартирными домами, общей площадью 8 573 тыс. м2.

Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления домами управляющими организациями, составляет       2153  дома.

Подавляющее большинство МКД и общежитий построены в шестидесятые - начало восьмидесятых годов прошлого века. Около 50%  общего количества домов  имеют износ от 30% до 60%.

Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате

несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.     Жилищный     фонд,     признанный     непригодным      для

проживания, аварийный и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов,

сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.

Недостаточное бюджетное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. В жилищном фонде сложилась опасная ситуация из-за хронического недоремонта жилья и его стремительного старения. Ситуация усугубилась после массовой передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья, состояние которого оставляет желать лучшего. За последние годы муниципальный жилищный фонд увеличился более чем в     2 раза.            С 1994 по 2004 год от ведомств было принято в муниципальную собственность 1 560 домов площадью  2 220,3 тыс.кв.м.

Для приведения их в исправное состояние требуются большие материальные и трудовые затраты.

По состоянию на 1.07.2007 года в городе Брянске  более 50,6 тысяч квадратных метров жилья было признано аварийным и 5 771,6 тысяч квадратных метров нуждалось в проведении капитального ремонта.

Принятие Федерального  закона  от 21 июля 2007 года               № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и выделения финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить

финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» направлена на финансовое и организационное обеспечение расходов, связанных с  приведением в надлежащее техническое и санитарное состояние жилых помещений,

находящихся в муниципальной  собственности, с последующим   распределением  их по договорам социального найма.

- 2. Цели и задачи  подпрограммы

Основной  целью  подпрограммы  является:  содействие реформированию  жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели  необходимо осуществить  следующие  задачи:

- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и  техническими нормами;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  в МКД;

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация  муниципальной подпрограммы осуществляется в        2016 - 2018 годах.

4. Объемы и источники  финансирования   подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет    137 716,6 тыс. руб.

| Наименование | Исполнитель, соисполни-тели | Источник финансирова-ния | 2016 г. | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Жилищное хозяйство» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администра-ции | ВСЕГО | 137 716,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета города | 137716,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

5. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)

подпрограммы

В ходе реализации   данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.

| Наименование | Ед. измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом | % | 70 | 100 | 100 |
| Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Площадь отремонтированных МКД | Т.м2 | 578,2 (S пом.- 524,0 | 0 | 0 |
| Общая площадь, подлежащая расселению: | Т.м2 | 3,2 | 5,9 | 0 |
| Численность подлежащих расселению граждан | Чел. | 232 | 436 | 0 |

- 1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется  по формуле:

- Д сп = К выб./К общ.* 100%   , где

- К выб.- количество  общежитий, собственники   помещений которых выбрали способ управления

- К общ.- общее количество общежитий в городе.

2. Показатель «Доля площади отремонтированных  многоквартирных домов  в общей площади  домов, нуждающихся в

капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта   общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043

годы) на территории МО «город Брянск» и краткосрочных планов ее реализации  и определяется по формуле:

W отр. = N отр.  / N общ.  *100% ,   где:

W отр. – площадь отремонтированных  многоквартирных домов                в общей площади  домов, нуждающихся в капремонте  (%);

N отр. – площадь МКД, которые планируется  отремонтировать                 в соответствующем году   в соответствии с  краткосрочным  планом;

N общ.- площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии          с программой «Проведение капитального ремонта   общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск».

3. Показатель «Площадь отремонтированных  многоквартирных домов» определяется как отношение  планового объема средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению

капремонта  МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:

S к.р. = V к.р. / C * 1000,     где:

S к.р.- площадь отремонтированных МКД;

V к.р. –  плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;

C - средняя (удельная)  стоимость проведения капремонта  в расчете на 1м2 площади помещений;

4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании   отчетных данных комитета по ЖКХ о планируемой и  фактически расселенной площади.

5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании   отчетных данных комитета по ЖКХ о

планируемом и  фактически расселенном количестве граждан.»

Начальник отдела прогнозирования

и экономического анализа комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству                      Г.И. Яшенина

Председатель  комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству                          И.Н. Гинькин

И.о.заместителя Главы

городской администрации                                            Ю.А. Кузин

«Приложение № 2

к муниципальной программе,

утвержденной   постановлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                       Брянской городской

администрации

от 30.12.2015 № 4537-п

ПОДПРОГРАММА

«КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное

хозяйство города Брянска» на 2016-2018 годы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству                                                         Брянской городской администрации

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Коммунальное  хозяйство»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»   на 2016-2018 годы

| ### Наименование подпрограммы | «Коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по строительству и развитию территории города Брянска |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами; - обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры; - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-пальной собственности; - софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности; - мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Цели подпрограммы | Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объек-тов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услу-гами. |
| Задачи подпрограммы | - Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии; - развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйства. |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего: 52 038,8тыс. руб. в том числе: 2016 год – 52038,8 тыс. руб. В т.ч. кредиторская задолженность- 8533,5 тыс. руб. 2017г-0,0 тыс.руб 2018г-0,0 тыс.руб. Из них средства бюджета города –50631,1 тыс. руб., в т.ч.: 2016 год –50631,1тыс. руб., в том числе кредиторская задол-женность - 7125,8 тыс.руб. 2017г-0,0 тыс.руб 2018г-0,0 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам | 1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии: 2016г-100% 2017г-100% 2018г-100% 2.Строительство объектов водоснабже-ния, водоотведения, газоснабжения: 2016 г- 2 объекта 2017г-0 об. 2018г-0 об. |

1. Характеристика текущего состояния

коммунального  хозяйства

Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода, в том числе к жилым домам по пер. Урицкого и ул. 1-го Мая в пос. Б. Берега (протяженностью  16,234 км) переданы в казну города. Кроме этого, в муниципальную казну переданы  трансформаторные подстанции, теплотрассы.  В  1-м полугодии 2012 года введены в эксплуатацию газопроводы по ул. Димитрова и  Белобережская     в    Фокинском районе,   во     исполнение    решений районных судов города Брянска о признании права собственности МО «город Брянск»   на  бесхозяйные  объекты   недвижимого имущества,  в муниципальную  казну    приняты   теплотрассы,   расположенные   на территории Бежицкого и Володарского районов. В настоящее время на обслуживании    находится    30    участков   газопроводов и 7 газораспределительных шкафов, 3 участка теплотрассы (11 663,3 м. погон.), 30 трансформаторных подстанций. В целях осуществления содержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатации  указанных муниципальных  объектов  заключены  договоры  со специализированными  организациями  на их обслуживание.

На территории города Брянска  банные услуги населению оказывают  муниципальное предприятие –МУП «Брянские бани», в состав которых входят 11 городских бань, расположенных в четырех районах города.   В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на  покрытие убытков муниципальных бань, в связи с применением регулируемых предельных тарифов  на услуги по помывкам.

2. Цели и задачи  подпрограммы

Целью  подпрограммы  является:  - создание условий для  устойчивого и надежного  функционирования  объектов  коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города  качественными коммунальными  услугами.

Для достижения указанной цели  необходимо выполнение  следующих  задач:

- содержание  находящихся       в муниципальной собственности объектов  коммунальной инфраструктуры  в надлежащем  техническом состоянии;

- развитие  инфраструктуры  сферы коммунального  хозяйства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в 2016-2018 годах.

4. Объемы и источники  финансирования

подпрограммы

Общий объем ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет  52 038,8 тыс. руб.

| Наименование | Исполнитель, соисполнители | Источник финансирова-ния | 2016 г. | 20174г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Коммуналь-ное хозяйство» | Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Управление по строительству и развитию территории г. Брянска | ВСЕГО | 52 038,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 8533,5 |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 50631,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1407,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской адми-нистрации | ВСЕГО | 43507,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 42 100,0 |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1407,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 1407,7 |  |  |
|  | Управление по строительству и развитию территории г. Брянска | ВСЕГО | 8531,1 |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 8531,1 |  |  |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 7125,8 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |

5. Ожидаемые результаты - конечные  результаты (индикаторы)

подпрограммы

В ходе реализации   данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

| Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 |
| Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | штук | 2 | 0 | 0 |

1. Показатель «Поддержание объектов  коммунальной инфраструктуры в надлежащем  техническом состоянии»

определяется  на основании  отчетов о выполнении  работ по формуле:

А= А1 /А пр. * 100%  ,   где:

А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся    в надлежащем санитарном состоянии.

А пр. – количество объектов    коммунальной инфраструктуры (п. 2.2. плана  реализации  муниципальной  программы).

2. Показатель  «Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения»  определяется на основании отчетных данных Управление по строительству и развитию территории  г. Брянска.»

Начальник  отдела прогнозирования

и экономического анализа комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству                      Г.И. Яшенина

Председатель  комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству                            И.Н. Гинькин

И.о.заместителя Главы

городской администрации                                             Ю.А. Кузин

«Приложение № 3

к муниципальной программе,

утвержденной   постановлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                       Брянской городской

администрации

от 30.12.2015 № 4537-п

ПОДПРОГРАММА

«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное

хозяйство города Брянска»  на 2016-2018 годы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству                                                         Брянской городской администрации

ПАСПОРТ

Подпрограммы

«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

на 2016-2018 годы

| Наименование подпрограммы | «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - расходы на содержание мест захоронения; - расходы по содержанию прочих объектов внешнего благоустройства; - организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области; - организация освещения улиц; - расходы по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства. |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплек-сного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами; - пополнение транспортного парка муниципальных предприятий. |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 82 918.5 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 82 918.5 тыс. руб., в т.ч. кредиторская задолженность – 0,0 тыс. руб. 2017г-0,0 тыс.руб. 2018г- 0,0 тыс.руб. Из них средства бюджета города: 82417,9 тыс. руб.: 2016 год – 82417,9 тыс. руб. 2017г-0,0 тыс.руб. 2018г- 0,0 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам | Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии. 2016 г. - 100% 2017 г. - 100% 2018 г - 100% Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику 2016г-100% 2017г- 0 2018г- 0 |

1. Характеристика текущего состояния

внешнего  благоустройства территорий

Одной из   насущных   проблем города   является   содержание объектов     внешнего     благоустройства     города     в      надлежащем

состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан.

Целью мероприятий подпрограммы  является приведение                       и поддержание  объектов внешнего  благоустройства города                          в технически исправном состоянии.

Основными задачами  по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства  является соблюдение

требований санитарных норм согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка  населенных мест», а также соблюдение  стандарта качества  оказываемых услуг и выполняемых работ.

На территории города Брянска  захоронение  умерших граждан осуществляется на 13 городских кладбищах, расположенных в  четырех районах города.

Объекты  «Вечный огонь» расположены в Советском, Фокинском и Володарском районах города, по одному в каждом районе. Содержание объектов осуществляется специализированной организацией на основании заключенных контрактов.

В соответствии с «Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» выполняются работы по текущему ремонту и аварийному обслуживанию газового оборудования объектов «Вечный огонь».  В связи с отсутствием приборов учета на  данных объектах, объем потребления газа определяется  по мощности  и количеству установок, а также времени горения.

Выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения планируется выполнять в рамках  муниципального задания, доведенного МБУ  «ДУ Советского района» г. Брянска.

- 2. Цели и задачи  подпрограммы

Целью  подпрограммы является:

- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание  благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.

Для   достижения цели  необходимо выполнение поставленных задач:

- обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту  объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами;

- пополнение транспортного парка муниципальных предприятий.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация  муниципальной подпрограммы осуществляется в         2016 - 2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования

подпрограммы

Общий объем ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет  82 918,5 тыс. руб.

| Наименование | Исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | 2016 г. | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Внешнее благоустройст-во территорий города Брянска» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | ВСЕГО | 82 918,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть | 0,0 |  |  |
|  |  | средства бюджета города | 82 417,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 500,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе кредиторская задолж-ть |  |  |  |

5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)

подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы  будут достигнуты результаты:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г | 2017 г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |
| Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику | % | 100 | 0 | 0 |

1. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства  в надлежащем    санитарном состоянии» определяется по формуле:

А= А1 /А пр. * 100% ,  где:

А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии.

А пр. – количество объектов  внешнего благоустройства  (п.п. 3.2., 3.3. плана  реализации  муниципальной  программы)».

2.  Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании  данных отчета комитета по  ЖКХ о фактической оплате.»

Начальник отдела прогнозирования

и экономического анализа комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству                      Г.И. Яшенина

Председатель  комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству                            И.Н. Гинькин

И.о. заместителя Главы

городской администрации                                             Ю.А. Кузин