Постановление Брянской городской администрации

от 17.12.2020 №3503-п

#### О внесении изменений в

#### муниципальную программу города

#### Брянска «Повышение безопасности

#### дорожного движения в городе Брянске»,

#### утвержденную постановлением

#### Брянской городской администрации

#### от 29.12.2018 № 4194-п

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 № 262 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103                    «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Брянска                                «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации                   от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции  постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п,                           от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п,               от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п,            от 19.12.2019 № 4193-п, от 27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п,             от 25.03.2020 № 856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п,               от 14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п),  следующие изменения:

1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить  в следующей редакции:

| «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего – 10 068 166 171,09 рубля, в том числе по годам реализации: 2019 год – 2 370 672 456,56 рубля; 2020 год – 3 336 938 312,51 рубля; 2021 год – 2 395 857 663,85 рубля; 2022 год – 1 964 697 738,17 рубля. Из них: – за счет средств бюджета города Брянска – 774 723 530,35 рубля, в том числе: 2019 год – 244 987 956,61 рубля; 2020 год – 236 861 993,60 рубля; 2021 год – 167 226 799,15 рубля; 2022 год – 125 646 780,99 рубля». |
| --- | --- |

1.2.  Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:

«2020 год – 3 336 938 312,51 рубля».

1.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:

«Показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1                    к муниципальной программе.

1. Показатель «Доля протяженности  автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения» определяется на основании  данных формы статистического наблюдения  № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:

L н.о. = (L общ.– L норм.) / L общ. * 100% ,  где:

L н.о. – доля  протяженности  автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%);

L общ. –  общая протяженность  дорог общего пользования местного значения;

L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).

2. Показатель «Увеличение протяженности  отремонтированных автомобильных дорог» определяется  на основании отчетных  данных исполнителя муниципальной программы -  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о фактическом  выполнении  мероприятия.

3. Показатель «Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.

4. Показатель «Установка средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.

5. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой                            за счет средств дорожного фонда Брянской области» определяется  на основании отчетных  данных исполнителя муниципальной программы -  комитета по ЖКХ Брянской городской администрации  о фактическом  выполнении  мероприятия.

6. Показатель «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Брянске» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.

7. Показатель «Проектирование, реконструкция  и строительство объектов дорожной сети» определяется на основании  отчетных данных исполнителя муниципальной программы -  комитета по ЖКХ Брянской городской администрации  о фактическом  выполнении  мероприятия.

8. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации  регионального проекта «Дорожная сеть» определяется  на основании отчетных  данных исполнителя муниципальной программы -  комитета по ЖКХ Брянской городской администрации  о фактическом  выполнении  мероприятия.

9. Показатель «Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.

10. Показатель «Проектирование и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье» определяется на основании  отчетных данных исполнителя муниципальной программы -  комитета по ЖКХ Брянской городской администрации  о фактическом  выполнении  мероприятия».

1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы реализации муниципальной программы и их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации   в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя Главы городской администрации   Кошарного С.Н.

Глава администрации					         А.Н. Макаров

Приложение № 1

к постановлению Брянской городской

администрации от  17.12.2020 №  3503-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе,

утвержденной   постановлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                       						Брянской городской администрации

от 29.12.2018 № 4194-п

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

| № | Наименование ожидаемого результата-конечного результата (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Два года, предшествующие отчетному году |  | Отчетный год |  | Соответст-вующий (текущий) год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год факт | 2019 год факт |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель муниципальной программы: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача муниципальной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,5 | 32,0 | 31,8 | 31,8 |  | 31,0 | 30,0 |  |
| 2 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог | км | - | 18,3 | 68,3 | - |  | - | - |  |
| 3 | Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства | объект | - | - | - | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 4 | Установка средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | объект | - | - | - | 1 |  | 1 | - |  |
| 5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской области | км | - | - | - | 13,17 |  | 12,0 | 12,0 |  |
| 6 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Брянске | ед. | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 2. Задача муниципальной программы: Развитие дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети | объект | - | - | 6 |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 3. Задача муниципальной программы: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» | км | - | - | - |  | 32,4 | 33,1 | 32,37 |  |
| 9 | Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» | объект | - | - | - |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. Задача муниципальной программы: Реализация регионального проекта «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье» | объект | - | - | - |  | 1 | 1 | - | ». |

Главный специалист отдела прогнозирования

и экономического анализа комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                     	И.А. Малашенок

Председатель комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству                                  			И.Н. Гинькин

Заместитель Главы

городской администрации                               					С.Н. Кошарный