Постановление Брянской городской администрации

от 18.11.2024 №4574-п

Об итогах выполнения

муниципальной  адресной  программы

«Переселение  граждан  из  аварийного

жилищного  фонда  на  территории

муниципального  образования

«город Брянск» (2019-2023 годы),

утвержденной постановлением

Брянской городской администрации

от 13.03.2019 № 712-п»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007                                           № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Брянской области от 03.11.1997                 № 28-З «О законах Брянской области и иных нормативных правовых актах Брянской области», Уставом городского округа город Брянск

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить итоги выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск»  (2019-2023 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации                  от 13.03.2019 № 712-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.01.2020 № 11-п, от 26.05.2020 № 1303-п,                             от 18.06.2020 № 1511-п, от 02.12.2020 № 3275-п, от 27.12.2021 № 4159-п, от 29.11.2022 № 4451-п, от 26.05.2023 № 1927-п, от 17.08.2023 №  3313-п, от 29.12.2023 № 5561-п, от 06.02.2024 № 387-п, от 30.08.2024 № 3447-п)».

2.  Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 30.08.2024 № 3447-п «Об итогах выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» (2019-2023 годы)».

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Квасова И.В.

И.о. Главы администрации                                                     А.Н. Макаров

Приложение

к постановлению Брянской

городской администрации

от 18.11.2024 №4574-п

И Т О Г И

выполнения муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования «город Брянск»                            (2019 – 2023 годы)

I. Общие сведения

1. В результате реализации муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» (2019-2023 годы) переселены 1483 человека из 675 жилых помещений общей расселяемой площадью 16 979,96 кв.м.

II. Ресурсное обеспечение программы

2. Общий объем финансирования составляет 1 122 724 698,79 рубля,  в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 806 492 171,12 рубля; средства областного бюджета – 301 735 311,32 рубля; средства местного бюджета – 14 497 216,35 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2019 года составляет 61 335 765,02 рубля, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –                         54 743 469,15 рубля; средства областного бюджета – 2 708 968,87 рубля; средства местного бюджета – 3 883 327,00 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2020 года составляет 117 048 557,01 рубля,  в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –                      92 587 051,68 рубля; средства областного бюджета – 23 291 019,75 рубля; средства местного бюджета – 1 170 485,58 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2021 года составляет 51 428 905,00 рубля,  в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –                            28 550 693,04 рубля; средства областного бюджета – 22 363 922,88 рубля; средства местного бюджета – 514 289,08 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2022 года составляет 892 911 471,76  рубля,  в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –                       630 610 957,25 рубля; средства областного бюджета –                        253 371 399,82 рубля; средства местного бюджета – 8 929 114,69 рубля.

3. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года, приведен в приложении 1 к настоящим Итогам.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, приведен в приложении 2 к настоящим Итогам.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 3 к настоящим Итогам.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении 4 к настоящим Итогам.

Начальник отдела  управления

многоквартирными домами

комитета  по жилищно-коммунальному

хозяйству  городской администрации                             А.А. Сковородников

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации                                                          В.В. Тюканько

Заместитель Главы Брянской

городской администрации					                И.В. Квасов