Постановление Брянской городской администрации

от 06.02.2020 № 267-п

Об итогах выполнения

краткосрочного (2017-2019 годы)

плана реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

на территории Брянской области»

(2014-2043 годы) на территории

муниципального образования «город Брянск»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», в связи с завершением краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить итоги выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы), на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 13.04.2018 № 1058-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 03.08.2018 
№ 2315-п, от 09.10.2018 № 3107-п, от 29.11.2018 № 3667-п, от 11.02.2019 № 377-п, от 25.02.2019 № 556-п, от 17.06.2019 № 1920-п, 07.10.2019 
№ 3212-п, от 18.12.2019 № 4173-п) согласно приложению.

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации 
(Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти дней со дня издания постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.

Глава администрации                                                            А.Н. Макаров

Приложение

к постановлению Брянской городской администрации

от 06.02.2020  № 267-п

Итоги выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»

(2014 – 2043 годы) на территории муниципального образования

«город Брянск»

- Целевые показатели и итоги

реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана (2017-2019 годы) реализации  программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» 
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» (далее - краткосрочный план) являются: конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждение выполненных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объёма государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объёмах выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 430 многоквартирных домов общей площадью 1 838 387,01 кв.м.

Итоговые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годы), этап 2017 года, приведены в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Итоговые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов, приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.

- Объём и источники финансирования мероприятий,

осуществленных в рамках краткосрочного плана

Общий объём финансирования краткосрочного плана составил 
1 409 652 906,14 рубля, в том числе:

- за счет средств собственников помещений в МКД –                       1 409 652 906,14 рубля;

- субсидии за счёт средств Фонда содействия реформированию  жилищно - коммунального хозяйства (далее Фонд) – 0 рублей;

- субсидии за счёт областного бюджета – 0 рублей;

- субсидии из бюджета  города  Брянска на долевое финансирование – 0 рублей.

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годов), этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, приведен в приложении 
№ 4 к краткосрочному плану.

- Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план по капитальному ремонту

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годы), этап 2017 года, приведён в приложении 1.

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов, приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

- Перечень и итоговая стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определён статьёй 166 Жилищного кодекса РФ, а также статьёй 17 Закона Брянской области 
от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Итоговая стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в краткосрочном плане реализации региональной программы определена в соответствии с нормативной (предельной) стоимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной региональной программой.

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годов), этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Брянск", включенных в краткосрочный план 
(2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, приведен в приложении № 4  
к краткосрочному плану.

В результате реализации краткосрочного плана (2017-2019 годы) выполнен капитальный ремонт 430 многоквартирных домов общей площадью 1 838 387,01 кв.м. на сумму 1 409 652 906,14 рублей, улучшены жилищные условия 73 703 человек.

Заместитель председателя комитета

по жилищно- коммунальному

хозяйству городской администрации				  А.В. Агафонов

И.о. Председателя комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации					            Е.Н. Чухнюк

Заместитель Главы

городской администрации					         С.В. Хоменков