#### О внесении изменения в постановление

#### Брянской городской администрации

**от 29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении**

#### муниципальной программы города Брянска

**«Жилищно-коммунальное хозяйство**

#### города Брянска»

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2024 № 100 «О бюджете городского округа город Брянск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2021 № 3227-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации, на 2019 и последующие годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084-п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020 № 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от 30.12.2020 № 3709-п, от 30.12.2020 № 3725-п, от 18.03.2021 № 681-п, от 26.04.2021 № 1202-п, от 24.05.2021 № 1530-п, от 27.07.2021 № 2230-п, от 18.08.2021 № 2476-п, от 22.10.2021 № 3230-п, от 26.11.2021 № 3636-п, от 22.12.2021 № 4063-п, от 29.12.2021 № 4232-п, от 30.12.2021 № 4313-п, от 08.04.2022 № 1268-п, от 22.06.2022 № 2185-п, от 21.07.2022 № 2567-п, от 12.08.2022 № 2847-п, от 20.10.2022 № 4195-п, от 18.11.2022 № 4269-п, от 12.12.2022 № 4640-п, от 29.12.2022 № 4993-п, от 30.12.2022 № 5101-п, от 16.03.2023 № 841-п, от 11.04.2023 № 1251-п, от 26.04.2023 № 1585-п, от 16.06.2023 № 2294-п, от 20.07.2023 № 2894-п, от 14.08.2023 № 3275-п, от 19.10.2023 № 4337-п, от 09.11.2023 № 4638-п, от 28.12.2023 № 5516-п, от 29.12.2023 № 5571-п, от 09.04.2024 № 1310-п, от 23.05.2024 № 1880-п, от 18.06.2024 № 2260-п, от 16.07.2024 № 2721-п, от 14.08.2024 № 3164-п, от 04.09.2024 № 3510-п, от 05.11.2024 № 4404-п, от .12.2024 № -п) изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Квасова И.В.

**Глава администрации А.Н. Макаров**

Главный специалист отдела

прогнозирования и экономического

анализа комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству

Брянской городской администрации

72-13-18 И.А. Малашенок

И.о. председателя комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству

городской администрации С.В. Ботаговский

Начальник отдела

делопроизводства Д.В. Навроцкий

И.о. заместителя Главы

городской администрации И.А. Чубчиков

3

Приложение

к постановлению

Брянской городской

администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению

Брянской городской администрации

от 29.12.2018 № 4195-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА**

**«ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ**

**ХОЗЯЙСТВО**

**ГОРОДА БРЯНСКА»**

**Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации**

город Брянск

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Брянска

**«ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**ГОРОДА БРЯНСКА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по строительству и развитию территории города Брянска |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | «Жилищное хозяйство города Брянска»;  «Коммунальное хозяйство города Брянска»;  «Внешнее благоустройство территории города Брянска» |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)»  «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)»  «Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области»  «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства»  «Модернизация объектов уличного освещения»  «Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами»  «Чистая вода (Брянская область)»  «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных» |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства:  1.1. Содействие реформированию жи-лищно-коммунального хозяйства, соз-дание благоприятных условий прожи-вания граждан.  1.2. Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструк-туры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.  1.3. Совершенствование системы комп-лексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий прожива-ния граждан.  1.4. Реализация единой государствен-ной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  1.5. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства.  1.6. Региональный проект «Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».  1.7. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды.  1.8. Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)».  1.9. Региональный проект «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2027 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего –  **11 496 084 581,52 рубля,**  в том числе по годам реализации:  2019 год – 836 691 214,91 рубля;  2020 год – 601 398 623,24 рубля;  2021 год – 944 946 984,13 рубля;  2022 год – 2 016 927 519,70 рубля;  2023 год – 2 164 182 421,24 рубля;  2024 год – 3 170 907 545,28 рубля;  2025 год – 836 262 250,02 рубля;  2026 год – 502 311 406,59 рубля;  2027 год – 422 456 616,41 рубля. |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | Всего– **4 686 477 022,31 рубля,**  в том числе по годам реализации:  2019 год – 55 955 038,80 рубля;  2020 год – 111 766 736,13 рубля;  2021 год – 140 794 593,03 рубля;  2022 год – 795 782 812,70 рубля;  2023 год – 866 761 013,09 рубля;  2024 год – 2 168 594 873,03 рубля;  2025 год – 380 217 592,58 рубля;  2026 год – 129 964 198,45 рубля;  2027 год – 36 640 164,50 рубля. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Показатели (индикаторы) муниципальной программы  отражены в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах)  основных мероприятий (проектов)» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Жилищное хозяйство города Брянска»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Жилищное хозяйство города Брянска» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)» |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Содействие реформированию жилищно- коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан:  1.1. Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами.  1.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений.  1.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  1.4. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2027 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего –  **2 325 687 836,68 рубля**,  в том числе по годам реализации:  2019 год – 96 768 771,19 рубля;  2020 год – 136 558 108,00 рубля;  2021 год – 150 819 071,85 рубля;  2022 год – 794 233 143,72 рубля;  2023 год – 894 904 975,74 рубля;  2024 год – 240 238 592,13 рубля;  2025 год – 5 718 433,80 рубля;  2026 год – 3 152 440,22 рубля;  2027 год – 3 294 300,03 рубля. |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | Всего – **2 140 181 473,60 рубля**,  в том числе по годам реализации:  2019 год – 55 955 038,80 рубля;  2020 год – 111 766 736,13 рубля;  2021 год – 124 737 278,99 рубля;  2022 год – 770 597 471,79 рубля;  2023 год – 860 452 690,64 рубля;  2024 год – 216 672 257,25 рубля;  2025 год – 0,00 рубля;  2026 год – 0,00 рубля;  2027 год – 0,00 рубля. |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) подпрограммы отражены в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Коммунальное хозяйство города Брянска»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Коммунальное хозяйство города Брянска» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по строительству и развитию территории города Брянска |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)»  «Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области»  «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами:  1.1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».  1.2. Региональный проект «Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области».  1.3. Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства».  1.4. Содержание находящихся в муници-пальной собственности объектов ком-мунальной инфраструктуры в надле-жащем техническом состоянии.  1.5. Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2027 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего –  **2 559 411 661,90 рубля,**  в том числе по годам реализации:  2019 год – 285 228 264,06 рубля;  2020 год – 112 944 960,78 рубля;  2021 год – 350 416 423,03 рубля;  2022 год – 574 854 686,50 рубля;  2023 год – 574 473 527,51 рубля;  2024 год – 160 573 133,91 рубля;  2025 год – 368 508 060,58 рубля;  2026 год – 113 027 625,22 рубля;  2027 год – 19 384 980,31 рубля. |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | Всего –  **550 697 533,44 рублей,**  в том числе по годам реализации:  2019 год – 0,0 рублей;  2020 год – 0,0 рублей;  2021 год – 0,0 рублей;  2022 год – 0,0 рублей;  2023 год – 0,0 рублей;  2024 год – 109 533 872,91 рублей;  2025 год – 347 839 626,58 рублей;  2026 год – 93 324 033,95 рублей;  2027 год – 0,0 рублей. |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) подпрограммы отражены в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах)  основных мероприятий (проектов)» |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Внешнее благоустройство территории города Брянска»

муниципальной программы города Брянска

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Внешнее благоустройство территории города Брянска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | «Модернизация объектов уличного освещения» |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан:  1.1. Региональный проект «Модернизация объектов уличного освещения».  1.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами.  1.3. Реализация инициативных проектов.  1.4. Создание условий по погребению путем строительства зданий (сооружений) похоронного назначения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2027 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Всего –  **2 719 448 119,07 рубля**,  в том числе по годам реализации:  2019 год – 243 667 563,12 рубля;  2020 год – 199 607 451,31 рубля;  2021 год – 241 512 669,46 рубля;  2022 год – 315 174 325,89 рубля;  2023 год – 409 589 942,67 рубля;  2024 год – 533 081 079,20 рубля;  2025 год – 302 849 431,10 рубля;  2026 год – 232 667 740,97 рубля;  2027 год – 241 297 915,35 рубля. |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | **Всего**: **255 850 000,00** **рублей,**  в том числе по годам реализации:  2019 год – 0,0 рублей;  2020 год – 0,0 рублей;  2021 год – 0,0 рублей;  2022 год – 0,0 рублей;  2023 год – 0,0 рублей;  2024 год – 255 850 000,00 рублей;  2025 год – 0,0 рублей;  2026 год – 0,0 рублей;  2027 год – 0,0 рублей. |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) подпрограммы отражены в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)» |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) с расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной программы представлены в таблице № 1.

План реализации муниципальной программы представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах)

основных мероприятий (проектов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | | |  | |
| Два года, предшествующие отчетному году | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 2022 год  факт | 2023 год  факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | | | | | | | |  | |
| 1. Реконструкция, модернизация, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения) | Объект | 8 | 9 | не менее 5 | 7 | 2 | - |  |
| 2. Достижение установленных соглашениями значений результатов использования субсидий | % | - | 81,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | | | | | | | |  | |
| Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами | | | | | | | |  | |
| 3. Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений | Ед. | 10 | 10 | - | - | - | - |  |
| 4. Общая площадь временно незаселенных муниципальных жилых помещений, по которым произведена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов | Кв. м | - | - | 13 791 | 6 476 | 6 476 | 6 476 |  |
| 5. Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития, по регулируемым ценам | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 6. Среднеэксплуатируемая общая площадь жилищного фонда | Кв. м | - | 149 614 | 148 783,6 | 24 876 | - | - |  |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений | | | | | | | |  | |
| 7. Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | Ед. | 5 | 8 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 8. Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных | Ед. | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 9. Организация мероприятий по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения условий доступности для инвалида | Объект | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 10. Выполнение работ в целях приспособления общего имущества в многоквартирном доме к потребностям инвалида | Объект | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 11. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | Ед. | 13 | 11 | - | 2 | 1 | 1 |  |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | |  | |
| 12. Проведение проектных работ по строительству многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Объект | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 13. Проведение проектно-изыскательских, прочих работ при строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Объект | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 14. Проведение мероприятий по изъятию объектов недвижимости для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Ед. | - | 4 | 4 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)» | | | | | | | |  | |
| 15. Общая площадь, подлежащая расселению | Тыс.м2 | 1,9 | 8,0 | 2,884 | - | - | - |  |
| 16. Численность подлежащих расселению граждан | Чел. | 103 | 821 | 277 | - | - | - |  |
| 17. Размещение в ЕИС извещений о проведении аукциона на строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Ед. | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 18. Проведение работ по строительству многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Объект | - | 1 | - | - | - | - |  |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» | | | | | | | |  |
| 19. Модернизация канализационных сетей | Объект | - | - | - | 4 | 1 | - |  |
| Региональный проект «Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области» | | | | | | | |  |
| 20. Строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов | Объект | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |  |
| 21. Строительство, реконструкция, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры | Объект | - | - | 2 | 3 | 1 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | | | | | | | |  | |
| 22. Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Объект | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - |  |
| 23. Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений | Ед. | 9 | 7 | - | - | - | - |  |
| 24. Количество управляющих организаций, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций, которым производится оплата за коммунальные услуги по временно незаселенным муниципальным жилым помещениям | Ед. | - | - | не менее 10 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |  |
| 25. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 26. Доля объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем техническом состоянии | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 27. Количество ресурсоснабжающих организаций, которым произведена оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности | Ед. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 28. Количество муниципальных унитарных предприятий города Брянска, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 29. Подготовка объектов ЖКХ к зиме | Объект | - | - | - | - | 1 | 2 |  |
| Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства | | | | | | | |  | |
| 30. Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Объект | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | - |  |
| 31. Организация мероприятий по подготовке конкурсной документации для определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции водоводов | Объект | 3 | - | - | - | - | - |  |
| 32. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции водоводов | Объект | - | 3 | - | - | - | - |  |
| 33. Суммарная протяженность реконструируемых канализационных коллекторов | Км | 0,914 | 3,281 | - | - | - | - |  |
| 34. Количество заключенных муниципальных контрактов, договоров на выполнение мероприятий в сфере коммунального хозяйства | Ед. | 2 | 5 | 7 | не менее 2 | 2 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 35. Подключение к наружным сетям резервного водоснабжения и централизованным сетям водоснабжения, водоотведения объектов жилищного фонда | Объект | 2 | - | - | - | - | - |  |
| Региональный проект «Модернизация объектов уличного освещения» | | | | | | | |  |
| 36. Проведение проектных работ, государственной экспертизы проектной документации по модернизации объектов уличного освещения | Объект | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 37. Модернизация объектов уличного освещения города Брянска | Ед. | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами | | | | | | | |  | |
| 38. Проведение мероприятия, направленного на осуществление капитального ремонта сетей наружного (уличного) освещения города Брянска | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 39. Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения: - потребленный объем электроэнергии | КВтч | 13 723 134 | 13 890 941 | не более  14 600 000 | не более  15 342 124 | не более  15 169 000 | не более  15 169 000 |  |
| 40. Протяженность сетей наружного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом в рамках текущего содержания и капитального ремонта | Км | 11,9 | 17,1 | 2,72 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 41. Обеспечение функционирования объектов наружного освещения (содержание и обслуживание городских сетей наружного освещения) | Км | 544,3 | 885,4 | 885,97 | 885,97 | 885,97 | 885,97 |  |
| 42. Суммарная площадь посадки цветов в цветники, конструкции вертикального озеленения и малые архитектурные формы | м2 | 9 315,1 | 8 113,54 | не менее 8 000 | не менее 8 100 | не менее 5 800 | не менее 6 000 |  |
| 43. Валка (вырубка) деревьев в фитосанитарных целях | Кубометр | - | - | 569,64 | - | - | - |  |
| 44. Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном и техническом состоянии  (содержание объектов) | Объект | 354 | 179 | 195 | 176 | 176 | 176 |  |
| 45. Валка (вырубка) аварийных деревьев на территориях мест захоронений | Кубометр | - | 742,86 | не менее 700,0 | не менее 800,0 | - | - |  |
| 46. Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном и техническом состоянии (содержание городских лесов) | Га | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 |  |
| 47. Заключение муниципального контракта и начало работ по капитальному ремонту площади Ленина в Советском районе г. Брянска | Объект | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 48. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства | Объект | 1 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 49. Проведение проектных работ, экспертизы сметной стоимости по капитальному ремонту площади Партизан и площади Ленина в Советском районе г. Брянска | Объект | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 50. Размещение извещения о проведении электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта площади Партизан в Советском районе  г. Брянска | Объект | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 51. Размещение извещения о проведении электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение ремонта территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска | Объект | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 52. Ликвидация несанкционированных свалок ТКО | Ед. | 8 | - | - | - | - | - |  |
| 53. Обустройство контейнерных площадок | Ед. | 26 | - | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 6 |  |
| 54. Количество элементов праздничной иллюминации, приобретенных для ремонта и устройства праздничной иллюминации на улицах города Брянска | м | - | 4 000 | - | - | - | - |  |
| 55. Количество элементов праздничной иллюминации и материалов, приобретенных для праздничного оформления города Брянска | Ед. | 7 530 | 5 945 | не менее 500 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 56. Количество материалов, приобретенных для праздничного оформления города Брянска | м.п. | - | 350 | - | - | - | - |  |
| 57. Количество баннерных и оформитель-ских материалов, приобретенных в целях праздничного оформления города Брянска | м2 | 59,4 | 227 | - | - | - | - |  |
| Реализация инициативных проектов | | | | | | | |  |
| 58. Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов | % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |  | |
| 59. Количество государственных программ Брянской области, в которых МО «город Брянск» принимает участие в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» | Ед. | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 60. Среднегодовая общая площадь муниципальных жилых помещений, по которым произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Тыс.м2 | 246,2 | 241,0 | не более 246,0 | не более  240,0 | не более  237,0 | не более  234,0 |  |
| 61. Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых произведена процедура изъятия для муниципальных нужд | Ед. | 12 | 7 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 62. Количество заключенных гражданско-правовых договоров (контрактов), договоров на обустройство и материально-техническое оснащение приюта для содержания животных без владельцев, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а | Объект | 10 | - | - | - | - | - |  |
| 63. Обустройство и материально-техническое оснащение приюта для содержания животных без владельцев, расположенного по адресу: г. Брянск,  ул. Почтовая, 2а | Объект | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 64. Приобретение автомобилей, оборудованных для перевозки безнадзорных животных | Ед. | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 65. Количество заключенных муни-ципальных контрактов и договоров на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных | Ед. | 7 | - | - | - | - | - |  |
| 66. Количество заключенных муни-ципальных контрактов и договоров по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Ед. | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 67. Проведение проектных работ, государственной экспертизы проектной документации по обустройству объекта - муниципального приюта для содержания безнадзорных животных (собак и кошек) | Объект | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 68. Приобретение спецтехники и оборудования для перевозки безнадзорных животных | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |  |
| Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |  | |
| 69. Количество гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию и содержанию | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 70. Приобретение специального оборудования и техники, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение и водоотведение потребителей в городе Брянске | Ед. | - | - | 5 | - | - | - |  |
| 71. Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 9 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| 72. Количество снесённых ветхих домов | Ед. | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 73. Приобретение специализированного ритуального автотранспорта | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 74. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | Объект | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 75. Приобретение спецтехники для транспортировки твердых коммунальных отходов для муниципальных бюджетных учреждений города Брянска | Ед. | - | - | 20 | - | - | - |  |
| 76. Проведение проектно-изыскательских работ по строительству крематория в городе Брянске | Объект | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 77. Проведение проектных работ по строительству и реконструкции водозаборных скважин и сооружений | Объект | 1 | 1 | 2 | - | - | - |  |
| 78. Обеспечение теплоснабжением объекта - жилого дома № 23 по ул. Олега Кошевого | Ед. | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 79. Отапливаемая площадь здания (жилой дом) по ул. О. Кошевого,23 | Кв. м. | - | - | - | 848,2 | - | - |  |
| Региональный проект «Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» | | | | | | | |  |
| 80. Заключение муниципального контракта и начало работ по строительству полигона твёрдых коммунальных отходов в городе Брянске | Объект | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | | | | | | | |  |
| 81. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства полигона твердых коммунальных отходов в городе Брянске | Объект | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 82. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ед. | - | 6 | 14 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |  |
| Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)» | | | | | | | |  | |
| 83. Заключение муниципальных контрактов на строительство водозаборных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)» | Ед. | 3 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 84. Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)» | Объект | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 85. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96,24 | 96,34 | не менее 96,39 | - | - | - |  |
| Региональный проект «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных» | | | | | | | |  |
| 86. Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Ед. | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |